本次福特707项目R06.1版本南京城市路测结论为：带条件验收通过，

R6.1开始合入惯导参数，定位有较大提升，R07基于地图路测计划做定位专项，提升定位质量

详细测试情况如下：

路测总公里数2820KM，路测过程中出现7次定位问题（P0 1个，P1 6个）；误偏航1次；

具体表现如下：其中高架桥上发生误偏航0次、高架下发生误偏航2次、隧道发生车标漂移5次、高速误偏航0次，普通道路误偏航1次，出现车标漂移1次、停车场定位错误1次、主动偏航绑路错误2次、定位滞后1次，launcher，底图/道路/底图元素/显示异常1次，实时路况更新不及时1次，稳定性6次，路口放大图延时0次

**测试结论**：带条件验收通过

**里程数：**2820公里

**总时长：**总共105个小时

**覆盖道路类型：**高架桥、隧道、普通道路、快速路、山路、高速、环岛、停车场、立交、主辅路、桥梁、楼层密集处、二叉路、三岔路

**路网覆盖率：**100%

**路线：**支援项目侧解决隧道惯导标定问题，采集数据，路测隧道的频率高

10月11日：光一科技-通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、环岛、快速路、高速、主辅路，内部路

隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道

高架：内环东线，东杨坊立交桥

10月12日：光一科技-通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道-玄武湖隧道 -黄龙岘-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、高速、主辅路，内部路

隧道：通济门隧、西安门隧道、九华山隧道、玄武湖隧道

高架：双龙街立交桥

10月13日：光一科技-江苏软件园-福特汽车研究中心-软件大道-燕子矶公园-软件大道-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：普通道路、二叉路、三叉路、快速路、主辅路，内部路，停车场，环岛

10月16日：光一科技-夫子庙-紫金山-福特汽车研究中心-江苏软件园-软件大道-丹佛小镇 -福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、高速、主辅路，内部路

高架：双桥门立交，内环东线

10月17日：光一科技-南京南站-花神庙-地铁站-南京科技馆-钟山风景名胜区-夫子庙-南京站-光一科技-九华山隧道-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、高速、主辅路，内部路

高架：内环西线，内环东线，内环南线，内环北线

10月18日：光一科技-通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道-智谷高架 -福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、快速路、机场高速、主辅路，内部路

隧道：通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道

高架：内环西线，内环东线，内环南线，智谷高架

10月19日：光一科技-通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道-福特汽车研究中心-九华山隧道-福特汽车研究中心-江苏软件园-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、高速、主辅路，内部路

隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道

高架：双桥门立交，内环东线，内环西线

10月20日：光一科技-燕子矶公园-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：普通道路、二叉路、三叉路、主辅路，内部路、景区道路

10月21日：光一科技-通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道-玄武湖隧道-通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、高速、主辅路，内部路

隧道：通济门隧道、西安门隧道、九华山隧道、玄武湖隧道

高架：内环东线

10月23日：光一科技-通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道-玄武湖隧道-九华山隧道-通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道--福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、桥梁、高速、主辅路，内部路

高架：双龙街立交桥，内环东线

10月28日：光一科技-九华山隧道-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、主辅路，内部路

隧道：通济门隧道，西安门隧道，九华山隧道

10月29日：光一科技 -九华山隧道-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、主辅路，内部路

隧道：通济门隧道，西安门隧道，九华山隧道

11月1日：光一科技-通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道-玄武湖隧道-济门隧道-西安门隧道-九华山隧道-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、高速、主辅路，内部路

隧道：通济门隧道，西安门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道-

高架：双桥门立交，内环东线，内环南线

11月2日：光一科技-禄口机场-石臼湖 -福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、桥梁、主辅路，内部路

高架：双桥门立交，内环东线，内环南线

11月3日：光一科技-通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、环岛、快速路、高速、主辅路，内部路

隧道：通济门隧道、西安门隧道、九华山隧道

高架：双桥门立交，内环东线，内环南线

11月6日：光一科技-通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道-玄武湖隧道-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、高速、主辅路，内部路

隧道：通济门隧道，西安门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道-

高架：双桥门立交，内环东线，内环南线

11月7日：光一科技-通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道-玄武湖隧道-南京同仁医院-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、高速、主辅路，内部路

隧道：通济门隧道，西安门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道-

高架：双桥门立交，内环东线，内环南线

11月9日：光一科技-江苏软件园-软件大道-南京南站-南京同仁医院-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、高速、主辅路，内部路

隧道：通济门隧道，西安门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道-

高架：双桥门立交，内环东线，内环南线

11月10日：光一科技-九华山隧道-玄武湖隧道-中海桃源里-清凉门隧道-水西门隧道-集庆门隧道-集庆门大街-银桥市场立交桥下—双龙大道立交桥下-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、环岛、快速路、高速、主辅路，内部路

隧道：九华山隧道、玄武湖隧道、中海桃源里、清凉门隧道、水西门隧道、集庆门隧道

高架：双桥门立交，内环东线，内环南线

11月12日：光一科技-九华山隧道-玄武湖隧道-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、高速、主辅路，内部路

隧道：九华山隧道-玄武湖隧道-

高架：双桥门立交，内环东线，内环南线

11月12日：光一科技-九华山隧道-玄武湖隧道-福特汽车研究中心

覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、高速、主辅路，内部路

隧道：九华山隧道-玄武湖隧道-

高架：双桥门立交，内环东线，内环南线

路测高优Bug列表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 标题 | 优先级 | Bug状态 |
| 1 | [【必现】【CDX707】【隧道偏航】1716  隧道偏航，车标不动](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-27933/show) | P0 | 已关闭 |
| 2 | [【CDX707】【偶现】【ar导航】隧道偏航，车标倒退](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-37786/show) | P0 | 已分析 |
| 3 | [【CDX707】【偶现】【tts播报】导航语音吞字](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-37789/show) | P0 | 已分配 |
| 4 | [【偶现】【CDX707】【车标漂移】1348 普通道路偏航](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-27821/show) | P1 | 已关闭 |
| 5 | [【CDX707】【偶现】【ar导航】1829   夜间ar导航卡顿严重](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-27935/show) | P1 | 已分析 |
| 6 | [【CDX707】【偶现】【规划路线】1354  主动偏航20秒才重新规划路线](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-31515/show) | P1 | 已修复 |
| 7 | [【CDX707】【偶现】【闪退】1701     ar导航中，地图闪退](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-32703/show) | P1 | 已分析 |
| 8 | [【CDX707】【偶现】【闪退】1507   导航中，操作跟多设置里的音量，地图闪退](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-28825/show) | P1 | 已关闭 |
| 9 | [【CDX707】【偶现】【闪退】1539    导航中，语音正北模式，地图闪退](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-29006/show) | P1 | 已关闭 |
| 10 | [【CDX707】【偶现】【诱导面板】1514    ar导航中，在软件大道，card3切换半屏后，中控屏和pano屏的诱导面板显示不一致](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-35961/show) | P1 | 已关闭 |
| 11 | [【偶现】【CDX707】【ar导航】1639ar导航画面卡住](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-37200/show) | P1 | 已关闭 |
| 12 | [【CDX707】【必现】【ar导航】1624   ar导航卡顿](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-35973/show) | P1 | 已关闭 |
| 13 | [【CDX707】【偶现】【系统卡死】1410   导航中系统卡死](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-37060/show) | P1 | 已分析 |
| 14 | 【CDX707】【偶现】【区间测速】1659。 在G235国道石臼湖大桥段，ar导航中中控屏和ar投屏显示的区间测速不一致 | P1 | 已分析 |
| 15 | [【CDX707】【偶现】【闪退】1450   导航中闪退](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-39417/show) | P1 | 已关闭 |
| 16 | [【CDX707】【必现】【偏航算路】1508   行驶出玄武湖隧道，车辆主动提前掉头触发偏航，车子已经完成掉头，超过20秒没有重新算路](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-39416/show) | P1 | 已分析 |
| 17 | [【偶现】【CDX707】【底图摇晃】1449。 隧道中，底图摇晃](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-39631/show) | P1 | 新建 |
| 18 | [【必现】【CDX707】【widget卡片】2124 地图导航中无法长按widget卡片切换投屏位置](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-39629/show) | P1 | 已关闭 |
| 19 | [【CDX707】【偶现】【ar导航】1528 第一次打开ar导航没有画面](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-39814/show) | P1 | 新建 |
| 20 | [【CDX707】【偶现】【闪退】1714。 地图闪退](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-40029/show) | P1 | 已关闭 |
| 21 | [【CDX707】【必现】【pano屏】1415。 pano正北模式](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-40022/show) | P1 | 已分析 |
| 22 | [【CDX707】【必现】【pano】lv634车警报框遮挡地图](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-40170/show) | P1 | 已分析 |
| 23 | [行驶在高架桥上，导航掉到桥下](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-19240/show) | P1 | 已关闭 |
| 24 | [8125【819】【必现】地下车库中导航，触发偏航](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-19310/show) | P1 | 已修复 |
| 24 | [1530。 巡航模式在禄口机场鲲鹏路底图没有绘制出路线](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-39114/show) | P2 | 已关闭 |
| 24 | [1700 前方已严重堵车，蚯蚓线还是绿色的](https://console.cloud.baidu-int.com/devops/icafe/issue/FordPhase4Scrum-27932/show) | P2 | 已分析 |