## Slide 1: Sync+3.0 SW Validation Summary
Think
Point of view
Plan to Implement
Implement
Zhengxi Xiang，Roger Xu
Date: May 4, 2022
Desired Outcome
Awareness
Decision
Escalation Help

## Slide 2: Sync+3.0 Validation Summary - Agenda
Overview
Sync+3.0 Validation当初状态
组建测试团队
量化软件目标
搭建测试管理平台
共享测试资源
整理TestCase
明确测试范围
TestRail操作
Test Result
Test Report
统计Issues
与CAF工作对接

## Slide 3: Sync+3.0 Validation Summary- Overview
测试团队
TestCase
组织协调 Review Baidu、YFVE、TS TestCase。
协调多位FO提供TestCase，135 features/functions.
协调Tester编写TestCase，达59份。
TestRail中Case总数9581
TestPlan
组织协调Sync+3.0 软件测试任务：8次
团队6人。
Cover 车控、Power Management、Audio Management、Camera、Parking、Driver Assist、Navigation、VR、Media、BT、WiFi、Climate、FaceID、DLNA、System APP等测试工作。
JIRA Issue
标记CDC_IVITst标签的问题有2156
6
组建测试团队
人数
9581
TestCase数量
覆盖27个模块
支持4个项目
后续项目任可共享
8
执行TestPlan数
CDX707 FDJ-DCV
2156
产生JIRA Issue
CDX707 bug(2936) 73.43%

## Slide 4: Sync+3.0 Validation当初状态
缺少Ford Sync+专业测试Team
测试场景设计不全面。
测试Case准备不专业/颗粒度不够统一。
测试工作占用feature owner大量时间。
….
缺少Sync+软件量化目标
版本feature scope不清晰。
供应商release软件的标准不清晰。
Ford测试team对软件是否达标不清晰。
重点模块的专项测试范围和力度不足。
缺乏Sync+测试管理平台
TestCase本地化管理，TestCase迭代不是很好。
测试流程不规范。
大部分测试还已通过性和验证性测试为主。
测试过程的状态不清晰。
需求、开发、测试环节脱节
项目之间赋能不足
项目之间TestCase没有很好的传承/迭代。
后面项目新增的TestCase缺少同步到前面项目的渠道。
前面项目重点bug在后面项目任会出现漏测/测试不足的情况。

## Slide 5: 组建测试团队
招聘
逻辑思维能力和发散思维能力比较好，这个是一个优秀测试人员很重要的素质。
主动性比较好，有一定的上进心。
熟悉车载系统。
熟悉CAN/LIN网络……
最好熟悉一门语言，有编码经验；
团队目标
公司角度：发布有价值的、高质量的、有竞争力的产品。
团队发展角度：持续改进带来更好的测试中坚力量，支持未来发展。
项目开发角度：更快的反馈Sync+软件的质量，并且及时发现问题。
测试人员角度：从事更加有技术含量的工作，团队成员技术能够得到持续的提高并且有清晰的发展方向。
成员分工
初期依托成员经验，分配测试模块（APP、Basic Function or BOF）。
团队运行成熟后，将有序更新成员分工，有利于成员了解完整的Sync+系统，随时可以补位。
模块负责制。
成员培养
协调测试Team内技能培训，熟悉常见工具(CAN、ADB等)的使用。
提供测试团队内部、测试团队与其他team的交流，增加知识储备、熟悉沟通接口
工作中，物色两名左右能力较好的成员。

## Slide 6: 量化软件目标 For CDX707
要求点 | FDJ | DCV | TT | PP | MP1/MP2
软件完整度 | 模块开发完成度>40% | 模块完成95% | 模块完成100% | 模块完成100% | 模块完成100%
遗留问题、问题关闭情况 | IG级缺陷修复率=100% | IG级缺陷修复率=100% G级缺陷修复率>70% H级缺陷修复率>50% | IG级缺陷修复率=100% G级缺陷修复率>85% H级缺陷修复率>60% M级缺陷修复率>50% | IG级缺陷修复率=100% G级缺陷修复率 =100% H级缺陷遗留≤20个 M级缺陷遗留≤10个 | IG级缺陷修复率=100% G级缺陷修复率 =100% H级缺陷遗留≤5个 M级缺陷遗留≤5个
需求分析完成率 | 需求完成率>50% | 需求完成率=100% | 需求完成率=100% | 需求完成率=100% | 需求完成率=100%
Smoke测试 | Run Rate/Pass Rate 70%/100% | Run Rate/Pass Rate 100%/100% | Run Rate/Pass Rate 100%/100% | Run Rate/Pass Rate 100%/100% | Run Rate/Pass Rate 100%/100%
Integration Test(Interface) | - | Run Rate/Pass Rate 95%/90% | Run Rate/Pass Rate 100%/95% | Run Rate/Pass Rate 100%/100% | Run Rate/Pass Rate 100%/100%
Function Test | - | Run Rate/Pass Rate 95%/90% | Run Rate/Pass Rate 100%/95% | Run Rate/Pass Rate 100%/100% | Run Rate/Pass Rate 100%/100%
System Test | - | - | Run Rate/Pass Rate 90%/90% | Run Rate/Pass Rate 100%/99% | Run Rate/Pass Rate 100%/100%
性能测试 | - | Pass Rate>30% | Pass Rate>80% | Pass Rate=100% | Pass Rate=100%
稳定性测试 | - | Monkey 单模块运行时长达到8小时； 点击频率可以达到500ms | 单模块/系统Monkey运行时长达到24小时； 点击频率可以达到500ms; MTBF值>24小时； | 单模块/系统Monkey运行时长达到48小时； 点击频率可以达到500ms; MTBF值>48小时； | 单模块/系统Monkey运行时长达到48小时； 点击频率可以达到500ms; MTBF值>64小时；
可靠性测试 | - | 某一功能使用频次达到目标设定（具体 功能， 目标具体设定， 比如蓝牙连接 成功率， 回连成功率）Pass Rate>60% | 某一功能使用频次达到目标设定（具体功 能， 目标具体设定， 比如蓝牙连接成功率， 回连成功率）Pass Rate>80% | 系统累计运行达到目标值（待定）， 将多个功能进行 交叉进行， 每一个功能操作次数达到目标值， 看系统 累计运行时长， 包括开关机 Pass Rate=100% | 系统累计运行达到目标值（待定）， 将多个功能进行 交叉进行， 每一个功能操作次数达到目标值， 看系统 累计运行时长， 包括开关机 Pass Rate=100%
兼容性测试 | - | - | Run Rate/Pass Rate 100%/85% | Run Rate/Pass Rate 100%/100% | Run Rate/Pass Rate 100%/100%
预认证测试 | - | 具备Pre-Test开始条件 | 预认证测试通过 | 认证测试通过 | 认证测试通过
详见Wiki：https://www.eesewiki.ford.com/display/IVI/SW+Target

## Slide 7: 搭建测试管理平台（TestRail）
平台申请
由于TestRail属Global管理，因此Local使用TestRail时需在 Service中提交创建项目（China CDC）、人员权限、问题处理等（https://www.jira.ford.com/servicedesk/customer/portal/59）。
Milestone
由于China CDC是针对Sync+3.0所有项目，因此在创建Milestone时可以以项目为单位,项目节点为子milestone；也可以直接以每个项目节点为单位，如：
OPTION1：CDX707、U611MCA、U625MCA（子milestone：CDX707 FDJ、DCV……）
OPTION2： CDX707 FDJ、CDX707 DCV、U611MCA FDJ……
Test Case
TestCase可以有如下来源：
  SPEC
  供应商TestCase
  Sync+1.0/2.0/3.0 项目之间共享
  Tester编写
  REC/CAF等Team之间共享
所有待上传的TestCase必须符合一定的规范格式。
所有上传的TestCase需标明出处（参考文档），最好能与GitHub中SPEC/PRD等文档关联。
TestCase需充分Review（组织集体Review/单个交换Review），保证质量。
定期更新每一车型TestCase。
TestPlan
制定测试计划，明确该版软件测试范围、测试时间、参与人员、使用设备、部分对手件状态等。
对于Hotfix版本需提前做好关联验证规则（https://www.eesewiki.ford.com/pages/viewpage.action?pageId=732537451）

## Slide 8: 搭建测试管理平台（TestRail）
测试执行
每一测试任务需要在规划时间内有质量的完成。
所有FAIL项必须有JIRA Issue与之对应。
所有Block项必须在测试报告中列出Block点，方便后续跟进解决。
在经过几轮验证后，每一模块的验证时长可以补充到TestRail中，方便后续预估测试时间。
测试报告
报告中需列出该版软件的目标。
每个模块的测试通过率和测试运行通过率，Highlight block 点。
结合软件验收标准，给出测试Team对本版软件的结论。
结合JIRA，多维度统计Issue状态。

## Slide 9: 共享测试资源
需求定义
对比相同Function的SPEC，挑出相同部分，使用相同TestCase标记不同项目代号。
TestCase
TestCase 必须上传平台（TestRail），在线维护不同项目之间的TestCase 。
TestCase不以项目分组，不同项目只是TestCase的Tags值。
规范TestCase格式，便于多项目甚至与Global共用。
测试人员
测试人员不应局限于某一项目或Sync+1.0/2.0/3.0，合理安排人员补位，错峰协调，最大化使用人力资源。
培养测试人员对Sync+多功能熟悉度，给项目之间互用人员或者人员补位提供可能性。
设备
提高设备使用率，部分功能即使属于不同项目，但其对硬件差异依赖不强，可以在同一设备进行一些验证。
之前项目闲置的Bench或者件，尽量复用到后续项目，这样也能一定程度缓解bench需求压力。
工具/人员
发挥工具价值，一些工具可以复用，如CAN、稳压电源等
动态路试的Driver，可以共用。

## Slide 10: 整理TestCase
Recycle Case：255
有效TestCase：9326
Feature梳理
TestCase
协调测试人员与FO接触，了解feature功能（包括spec阅读、参加技术讨论等）。
FO提供TestCase。
Review Baidu、YFVE、TS TestCase,摘取部分可为Ford所用。
Tester编写TestCase（59份）。
所有上传TestRail的TestCase需标注参考文档。
梳理FIP，结合Feature Name和Lead Team归纳出Platform相关feature（153条）。
以Supervisor分组，明确这些Platform的feature落在哪些team（涉及9位Supervisor，25位FO）。
详见：https://www.eesewiki.ford.com/display/IVI/TestCase+Collection+Summary
Program:
4
TestSuite: 27
TestCase：9581

## Slide 11: 明确测试范围
修改点确认
测试范围
结合milestone中对每一版本的定义，确认进行Focus or Full Test。
Focus Test: 6 人，一周，1500条左右TestCase（静态）。
Full Test：6人，两周，5000条左右TestCase（静态）。
Hotfix 版本，按照提前定义的关联模块，结合测试时间快速筛选出TestCase。
下图，若修改点为Audio，则需测试的关联模块如下：
项目规划的feature实现时间。
供应商测试报告、release note。
关键/高优合入点。
Audio | Audio
 | Bluetooth
 | DLNA
 | Map & Navigation
 | Media
 | Power Management
 | Video
 | VR
 | Welcome & Farewell
 | 多屏互动
Hotfix修改点关联模块详见：https://www.eesewiki.ford.com/pages/viewpage.action?pageId=732537451

## Slide 12: TestRail操作

## Slide 13: Sync+3.0 Validation Summary – Test Result
Version Module | DCV Beta1 (1826) | DCV0 (2646) | DCV0.1 (3564) | DCV1 (4796) | DCV2/2.1 (4638) | DCV3 (1899) | DCV4 (4719) | DCV4.1 (374)
Audio | - | 33.06% | 42.9% | 47.81% | 73.74% | 65.06% | 83.12% | 53.23%
Bluetooth | 52% | 48.71% | 54.39% | 65.13% | 72.34% | 81.31% | 78.39% | -
Climate | 37% | 39.22% | 21.57% | 44.66% | 8.74% | 14.58% | 75.00% | 81.25%
Driver Assist | - | - | - | 22.52% | 43.82% | 58.14% | 84.15% | -
Map & Navigation | 42% | 57.64% | 44.73% | 39.99% | 76.59% | 81.34% | 74.72% | -
Media | 15% | 53.91% | 51.17% | 58.14% | 73.62% | 70.87% | 76.92% | -
Power Management | - | - | 10.59% | - | 16.47% | 56.25% | 38.10% | 66.67%
Vehicle Setting | - | - | - | 66.67% | 56.67% | 79.86% | 74.86% | 72.22%
Video | - | 79.64% | 83.93% | 86.51% | 92.46% | 71.05% | 87.06% | -
VR | 4% | 24.56% | 31.08% | 36.09% | 41.01% | 24.68% | 65.72% | -
Wi-Fi | 66% | 47.87% | 48.42% | 50.53% | 53.19% | 48.28% | 53.19% | -
… | … | … | … | … | … | … | … | …
Total | 29% | 45.99% | 42.06% | 43.41% | 53.45% | 63.40% | 72.81% | 59.89%
详见：https://www.eesewiki.ford.com/display/IVI/CDX707+CDC-SW+Version+Test+Report
Pass rate低于30% 则需重点跟进；高于50% 则表示进展良好。该rate只作为开发过程中工程Track，不作为验收标准。

## Slide 14: Sync+3.0 Validation Summary – Test Report
详见：https://www.eesewiki.ford.com/display/IVI/CDX707+CDC-SW+Version+Test+Report
Pass rate低于30% 则需重点跟进；高于50% 则表示进展良好。该rate只作为开发过程中工程Track，不作为验收标准。

## Slide 15: Sync+3.0 Validation Summary – Test Report
详见：https://www.eesewiki.ford.com/display/IVI/DCV4+Version

## Slide 16: Issue统计

## Slide 17: Sync+3.0 Validation Summary-Issue统计

## Slide 18: Sync+3.0 Validation Summary-Issue统计

## Slide 19: 与CAF工作对接
REC协助去重
详见：https://www.eesewiki.ford.com/display/IVI/JIRA-APIMCIM+Workflow

## Slide 20: Backup material

## Slide 21: IVI SW Validation痛点
FO充当Tester，Cover 测试工作。
FO横跨多个项目，无暇顾及测试，导致测试任务delay or stall。
Validation Team缺少必要的培训（软件系统、测试工具/系统 等）。
跨项目调配问题。
Tester进入项目较晚，对需求理解不够全面。
6. TestCase没有积累，每一个项目都是从零开始。
7. 异常情况的验证不够充分，使问题流到下一级。
项目中发现的某些条件下出现的问题，TestCase没有覆盖到的情况，没有及时同步到其他项目中。
Bench & Vehicle Book，需求不清晰，每个项目需要多少bench、多少实车，需要有个清晰的认识。
软件验证及签收的管理。
自动化测试需快速成长，一定时间后需要从依托供应商提供的自动化方案向Ford自己的成熟方案转型。
缺少一些配套模拟工具软件。

## Slide 22: IVI SW Validation建议
FO充当Tester，Cover 测试工作。
FO横跨多个项目，无暇顾及测试，导致测试任务delay or stall。
Validation Team缺少必要的培训（软件系统、测试工具/系统 等）。
跨项目调配问题
需搭建IVI SW自己的专业测试团队，将FO释放出来，做FO该做的事情。
按照IVI SW的层级结构，在上层APP和车控等方面可以有的放矢选择Tester。
关于技能和知识的培训，可以来源于两方面：
1）Validation Team内部培训。
2）需要对应function team帮忙协调资源培训。
Validation
Team
软件服务商 (如：Baidu、ThunderSoft…)
OEM、Tier1等服务商的公司(如：YFVE…)
人力外包服务商
项目之间
人员整合

## Slide 23: IVI SW Validation建议
5. Tester进入项目较晚，对需求理解不够全面。
在立项时，有些忽略团队build，造成项目开始但是Validation Team还没有开始build。
建议在Validation Team build过程中，结合各自特点及时分配对应负责模块。
在需求收集阶段Tester同样作为FIP中的不可缺少的一列。
FO在需求澄清时，需要involve Tester，Tester结合需求开始构思各场景TestCase。避免出现测试在需求澄清后还在整个feature补课的状况。
Supplier
FO 澄清需求
TestCase (经过多轮review…)
Tester
SW/Report
验证交付物
TestCase

## Slide 24: IVI SW Validation建议
6. TestCase没有积累，每一个项目都是从零开始。
7. 异常情况的验证不够充分，使问题流到下一级。
8. 项目中发现的某些条件下出现的问题，TestCase没有覆盖到的情况，没有及时同步到其他项目中。
可以采用对应的工具/系统 来解决，如TestRail...
在TestRail中可以通过Tags来区分每一条TestCase的适用车型。
TestRail可以轻松积累下每一个TestPlan、每一条TestCase 的执行结果。
对于项目中一些不易发现的严重问题的TestCase能够很好积累下来。
项目一
项目二
项目三
项目一
项目二
项目三
TestCase成熟度

## Slide 25: IVI SW Validation建议
9. Bench & Vehicle Book，需求不清晰，每个项目需要多少bench、多少实车，需要有个清晰的认识。
Tester在需求澄清阶段及时介入，评估出每一模块使用Bench & Vehicle的需求。
将对Bench或Vehicle的需求备注到TestCase中，后续项目在统计设备使用时TestRail可以提供一定的参考。
依托TestRail中的数据Book 设备，也有理可依、有据可查。
测试需求
TestRail
Bench
Vehicle

## Slide 26: IVI SW Validation建议
10. 软件验证及签收的管理。
之前每次将按照修改点做一些focus验证，且每一次的验证方法没有统一。
基于此，采用TestRail后，将结合修改点安排TestPlan，挑选统一的TestCase的运行，确保问题修改前后的验证方法一致，且在覆盖面上也有一定保障。
由于没有有效积累验证数据的方式，导致模块或者单一TestCase的验证结果追溯上存在一定的困难。
使用TestRail后，所有的测试任务均来源于系统，每一模块、每一TestCase都定位到具体负责人。
每一TestPlan、每一条TestCase运行后都可以积累下数据，可以作为问题追踪的一个方式。
同一条TestCase在不同TestPlan中

## Slide 27: IVI SW Validation建议
自动化测试需快速成长，一定时间后需要从依托供应商提供的自动化方案向Ford自己的成熟方案转型。
缺少一些配套模拟工具软件。
Sync+2.0自动化已取得一些成果，填补自动化方面的空白，实现了从0到1。
自动测试的覆盖场景，Sync+2.0的自动已经涉及十个场景的自动化，且任在努力覆盖更多场景中。
建议：
目前的自动化主要在白盒测试阶段，后续可以向灰盒测试做进一步拓展。
自动化目前主要使用服务商的方案，在变通性方面可能存在一定限制，待时机成熟可以发展自己的IDE的开发。
为了自动/手动 的高效，可以开发一些工具软件，如一些信号模拟器、数据格式处理、log自动分析 等，将这些工具集成到统一的测试平台中。