## Slide 1
CDX707C 地图R00体验问题列表
Turn Around
Automotive Operations
Modernize Everywhere
Disrupt Ourselves
2022-06 ECDX Design & Innovation

## Slide 2: 目录
1. Pano地图在屏幕上显示区域太小太远，边缘有黑框
2. Pano地图路况显示太强，影响正常导航路线显示
3.导航时，地图显示只能正北朝上
4. Pano地图显示区域太小，体验欠佳（PO-百度产品）
5. Pano上操作类pop不要显示（PO-百度产品）
6. Turn by Turn面板和地图内容显示有干涉
7. Pano地图车道显示太弱，看不清
8. Pano地图上turn by turn文字需要优化
Bug
设计待优化

## Slide 3
High
实车照片
Pano地图在屏幕上显示区域太小太远，边缘有黑框
设计意图
实车PanoL&PanoR屏幕接反，导致默认在card4位置显示，导致地图太远
为了在错误的屏幕上模拟card1显示，只能把地图配置到card4上，导致地图只能以折叠后到小卡显示，导致地图太小（补充：Card1应该有两个尺寸1122px&1634px）
现有软件card显示高度有问题，没有按设计意图落地，导致地图边缘有黑框
开发解bug
原因分析：
下一步：
结论：bug， R05 Fix

## Slide 4
High
实车照片
Pano地图路况显示太强，影响正常导航路线显示
设计意图
夜间的地图资源调用了白天路况，百度技术去解决此问题。只有蚯蚓线是绿色
开发解bug
原因分析：
下一步：
结论：Bug R05 Fix

## Slide 5
High
实车照片
导航时，地图显示只能正北朝上
设计意图
导航时，Pano地图是正北朝上/车头朝上两种状态可选（和controller设置一致），
当前版本开发没有按设计要求落地
开发解bug
原因分析：
下一步：
结论：Bug，R05 Fix

## Slide 6
High
实车照片
Pano地图显示区域太小，体验欠佳
设计意图
地图显示的街区偏少，可以显示更多内容方便用户查看周边道路状况；
Pano宽度没有Controller高，显示区域会比较少
百度有默认的最佳尺寸大小，如果是要对这个问题进行修改需要PO/FO和百度产品进行沟通，此问题涉及硬件部分
原因分析：
下一步：
结论：PO提需求点对接百度产品

## Slide 7
High
实车照片
Pano上操作类pop不要显示（因为无法点击）
设计意图
操作类popup在Pano屏幕上显示没有太多意义，建议移除
产品定义：功能（气泡）是否删除
原因分析：
下一步：
结论：产品提需求点，设计调整

## Slide 8
High
实车照片
Turn by Turn面板和地图内容显示有干涉
设计意图
地图显示有popup时会出现，popup-拥堵/备选路/预计到达时间/电子眼等
1.产品定义：功能（气泡）是否删除
2.设计 ：1122 和 1634差异性设计/TBT和地图分区
目前1122px与1634px相比简化：车道线、比例尺、logo
·1122px直接变为turn by turn信息，1634px内容保持原设计
·TBT和地图分区会导致地图更小
原因分析：
下一步：
结论：设计待优化

## Slide 9
High
实车照片
Pano地图车道显示太弱，看不清
设计意图
车道显示和地图互相干扰，建议优化设计
和百度一起优化设计
底部加底色
原因分析：
下一步：
结论：设计待优化

## Slide 10
High
实车照片
Pano地图上turn by turn文字需要确认
设计意图
Turn by Turn文字显示不精致，需要确认是否是设计意图
和百度一起优化设计
原因分析：
下一步：
结论：设计待优化

## Slide 11
High
实车照片
导航时，Pano车标位置居中
设计意图
如果是车头朝上，车头会显示中间偏下；
但正北朝上， 车头会在画面中间区域配合pano则会居中。
（因为正北朝上的时候无法确认车子具体是往哪个方向驾驶）
不建议调整
原因分析：
下一步：
结论：无