## Slide 1
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
May.30.2023
Digital EE OPD&CI

## Slide 2: Agenda
Software Overall Status and Summary
01
02
03
04
SW Change Scope
Open Issue Risk and Assessment
Desay/Baidu/Ford Test Report
05
GNG Review Result

## Slide 3: Software Overall Status and Summary
01

## Slide 4: Software Overall Status
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
4
Software Key Info
  Refer SWAD for the details:
    MCU version： 20230602_086_PRO
    SOC version: 20230526_0079_E2L27_R04.PRO.HF1_User
    Main changes compared with previous version, refer RN for the details, highlights listed below:
    Currently No P0/P1 issues left
    Left 20 P2 issues.（Desay）

## Slide 5: CD764ICA R04 HF1 GNG Summary
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
5
CD764ICA R04 HF1 GNG Summarize |  |  |  |  | 
SW Version |  | CD764ICA R04 HF1 | Milestone | TT | 
Change Point |  | Bugfix |  |  | 
Next Step |  | 8155 retrofit |  |  | 
Item | Material / Things |  | Status | Baidu | Desay
Supplier | Release Note |  | Green |  | 
 | Test Report | Smoke | Green |  | 96.58%
 |  | Full | Green |  | 94.31%
 |  | Performance | Green |  | Pass
 | GNG Material | Report | Green |  | Finish
 |  | Risk Analyse | Green |  | Finish
Ford | Test Report | Smoke | Green |  | 
 |  | Full | Green |  | 
 |  | CVPP | Green |  | 
 |  | Performance | Green |  | 
Jira | Remain Issues | IG | 0 |  | 
 |  | G | 20 |  | 
 |  | Fo Comments | Go |  | 

## Slide 6: Software Change Scope
02

## Slide 7: SW Change Scope
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
7
序号 | 类型 | JIRA ID | 描述 | 764 ICA 8155 migration plan
1 |  |  |  | 

## Slide 8: SW Change Scope
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
8
Release Note：

## Slide 9: Open Issue Risk and Assessment
03

## Slide 10: Desay Open Issue Risk Assessment
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
10
Key | Summery | Frequency | Priority | Affects Version | Repeat step | Risk assessment | Root cause | PCA | ICA | Fix version | Comment | CIA
AW2-23498 | CLONE - 【用户体验】【CD764ICA_8155】【VR】【必现】后台导航，VR"音量调到最低"，多媒体音量条变为静音状态，随心听依然有声音输出（仅在发起导航并调整过导航音量后复现） | 必现 | P2 | 全平台 | 1.后台导航中，播放新闻 2.VR"音量调到最低” | VR"音量调到最低",声音未实际变化，对终端用户来说场景使用概率不大，风险低。 | 为解决激活导航后，再激活媒体时会重新设置媒体音量，导致出现媒体音量被恢复成未被压制状态的问题。在激活导航时设置处于“导航衰减媒体状态”，释放导航时设置处于“非导航衰减媒体的状态”。这样当激活导航后，再激活媒体时就可以判断如果处于“导航衰减媒体状态” ，就不能重新设置媒体音量 | 使用导航source是否被激活，作为判断激活媒体source时设置媒体音量的条件，重出MCU软件修复 | 通过手动调节音量临时解决音量问题 | R05 | NA | NA
AW2-23367 | [CD764ICA][必现][蓝牙]从设备铃声为“使用手机铃声” ,来电，切换为主设备后，车机无来电铃声 | 必现 | P2 | R04及之前版本 | 1.已配对蓝牙设备A和B 2.B设备铃声为“使用手机铃声” 3.从设备B来电 4.切换设备 | 风险评估：低。只有从设备切换为主设备的第一次来电铃声无声音，第二次及之后都会有声音。 | 协议栈命令未下发，请ANW蓝牙协议栈分析中 | NA | NA | R05 | NA | NA
AW2-23342 | 【台架】【764 8155】【launcher】【必现】挂断电话，从最近应用里进去还在通话中 | 必现 | P2 | R04及之前版本 | 1.连接蓝牙电话 2.拨打蓝牙电话 3.挂掉电话 4.最近应用进入电话 | 风险评估：低。最近应用进入电话，显示通话页面。 | 通话页面的属性值配置错误，导致它显示在最近应用中 | 修改对应activity属性 | NA | R05 | NA | NA
AW2-23302 | [CD764ICA8155][必现][Bluetooth]连接第二个蓝牙耳机时，提示已连接成功，副驾播放音乐也从耳机出来，但已配对列表无此设备 | 必现 | P2 | R04及之前版本 | 1.副屏蓝牙耳机已配对列表有之前配对的耳机 2.选择连接另外一个蓝牙耳机设备 | 风险评估：低。连接第二个蓝牙耳机时，提示成功，音乐正常播放，但未显示已配对此设备。 | 分析中 | NA | NA | R05 | NA | NA

## Slide 11: Desay Open Issue Risk Assessment
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
11
Key | Summery | Frequency | Priority | Affects Version | Repeat step | Risk assessment | Root cause | PCA | ICA | Fix version | Comment | CIA
AW2-23006 | Phase4:[CX483PTICA_8155][必现]允许语音唤醒开关关闭的情况下，切换主题后开关被打开 | 必现 | P2 | R04及之前版本 | 1.关闭允许语音唤醒，切换主题 2.检查页面 | 风险评估：低。语音唤醒开关状态有误。语音设置页面到R05交付。 | 语音设置页最开始开发时开关的状态是1、-1，后和百度开发统一修改1和0，当时setting已经修改提交，但是百度没有修改，后讨论还是改为原本的1打开、-1关闭，导致setting关闭是在数据库中写入的是0，切换主题后会初始化一起，从数据库中拿到的0不满足1也不满足-1导致会固定写入默认值的状态 | 已和百度统一开开关状态使用1打开、-1关闭。 | NA | R05 | NA | NA
AW2-22947 | [CD764ICA8155][偶现][蓝牙]蓝牙音乐暂停播放，点击随心听卡片的播放键，蓝牙音乐播放卡顿，实际音乐是在播放 | 1/10 | P2 | R04及之前版本 | 1.播放蓝牙音乐，接听电话，挂断蓝牙电话 2.暂停播放蓝牙音乐，接听电话，挂断蓝牙电话 3.点击随心听的播放键 | 风险评估：低。实际在播放，播放卡顿，UI界面显示暂停，重新点击播放后恢复。 | 已经提交协议栈，共同分析中 | NA | NA | R05 | NA | NA
AW2-22883 | CD764ICA_8155】【必现】【随心听】投屏结束自动退出，USB音乐未续播 | 必现 | P2 | R04及之前版本 | 1.播放USB音乐-手机端投屏视频 2.退出投屏 | 风险评估：低。USB音乐未自动播放，进入随心听后自动播放 | DLNA释放源时没有设置AudioAttributes | DLNA释放源时传参AudioAttributes | 手动进入随心听可播放 | R05 | NA | NA
AW2-20149 | 【Phase4】【CD764 ICA 8155】主驾蓝牙缺少AAC编码 | 必现 | P2 | 全平台 | 蓝牙播放AAC编码格式的音频 | 风险评估：低。蓝牙无法播放AAC编码格式的音频。 | 协议栈未支持AAC编码 | 协议栈已在820A提供了patch，在820A验证通过后，会同步到8155。 | NA | R05 | NA | NA

## Slide 12: Desay Open Issue Risk Assessment
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
12
Key | Summery | Frequency | Priority | Affects Version | Repeat step | Risk assessment | Root cause | PCA | ICA | Fix version | Comment | CIA
AW2-19781 | [CD764ICA][偶现][DLNA]连接手机热点投屏酷狗音乐在线音频，手机端显示DLNA连接成功，车机端不显示投屏界面 | 7/10（Desay压测未复现） | P2 | R04及之前版本 | 连接手机热点投屏酷狗音乐在线音频，手机端显示DLNA连接成功，车机端不显示投屏界面 | 风险评估：低。手机投屏酷狗在线音乐，加载时间长，未显示加载框。投屏本地视频正常。 | 手机投屏酷狗在线音乐，加载时间长，未显示加载框。后续提示加载中。加载时间长问题分析中。 | NA | 提示加载中 | R05 | NA | NA
AW2-19541 | 【CD764ICA_8155】【高频】【蓝牙耳机】副驾连接苹果蓝牙耳机播放随心听，蓝牙耳机无声音 | 3/10 | P2 | R04及之前版本 | 1.网络连接正常,副驾已连接苹果蓝牙耳机 2.副驾打开随心听，播放QQ音乐 | 风险评估：高。蓝牙耳机无声音，或者声音卡顿 | 与蓝牙芯片厂商讨论中 | NA | NA | R05 | NA | NA
AW2-16082 | 【CD764ICA_8155】【必现】【setting】媒体投射无法连接手机热点 | 必现（desay复现概率3/50） | P2 | 8155平台问题 | 1.设置-系统设置-打开媒体投射 2.打开手机热点模式，连接手机热点 | 风险评估：低。DLNA连不上手机热点 | settings在收到wir wifi enable的回调的时候，wir的wpa_supplicant还未正常启动，在快速打开/关闭 dlna的开关的时候，setting都已经调用的disable wir wifi的接口，wir的supplicant依然尝试启动。这个wir supplicant启动与回调接收并不能匹配，导致有两个supplicant进程同时存在。 | 专题讨论，方案未定。 | NA | R05 | NA | NA
AW2-23531 | [CD764ICA][100%]In Setting, voice control switches themes, and the Setting interface displays errors | 必现 | P2 | R04及之前版本 | 在车路协同页面唤醒语音切换主题 | 风险评估：低。 1.在一级界面语音切换主题后setting左侧选中的是快捷控制，实际显示的是车辆控制的界面 2.在V2I setting界面语音控制切换主题后setting闪退 | 1、TAB重置是因为换肤应用重启，Viewmodel被重置导致左边TAB选中不对 2、V2I Crash是因为重启后重新初始化页面导致原本list数据没有清掉，数组下标越界 | 1、记忆Tab状态，再次重启的时候使用上一次的TAB 2、在切换主题初始化时先清除原本的数据重新添加数据 | NA | R05 | NA | NA

## Slide 13: Desay Open Issue Risk Assessment
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
13
Key | Summery | Frequency | Priority | Affects Version | Repeat step | Risk assessment | Root cause | PCA | ICA | Fix version | Comment | CIA
AW2-23401 | [CD764ICA][设置][必现]"倒挡来车预警影像”置灰，点击无效 | 必现 | P2 | R04及之前版本 | 1.设置--驾驶辅助--倒挡来车预警影像 2.点击倒挡来车预警影像 Expected Result: 倒挡来车预警影像显示为开 3.再次点击倒挡来车预警影像 | 风险评估：中 倒挡来车预警影像功能无法使用 | MCU增加CD764ICA PersCtaSplitView_D_Stat映射，在R04 HF2的MCU已合入 | MCU：20230602_086_PRO 已在实车验证OK | NA | R04 HF2 | NA | NA
AW2-23651 | [CD764ICA][DLNA][偶现][台架测试]DLNA投屏过程中，提高车速打断并退出投屏后，将车速降低为0，无法再次投屏 | 必现 | P2 | R04及之前版本 | DLNA投屏过程中，提高车速打断并退出投屏后，将车速降低为0 | 风险评估：中 行驶中无法投屏视频资源（正常现象），车速降为0后也无法投屏；熄火点火后恢复。行驶中投屏视频应用场景较少，此现象在行驶投屏后降速为0出现。 | 视频界面退出后，解注册了监听车速变化的逻辑，本地记忆的车速还是视频界面退出前的最后一次车速 | 1. 行驶过程中投屏，弹出“开车时不要分心哦！注意驾驶安全”提示 2. 修改监听车速变化的逻辑，不依赖activity的生命周期逻辑 | NA | R05 | NA | NA
AW2-20721 | 【必现】【Performance】【CD764ica_8155】【RVC】R00版本Power on到Fast RVC显示时间较长（实车测试12.2s，target8.5s） | 必现 | P2 | R04及之前版本 | Step1：执行”Power on到Fast RVC显示“case Step2：IVI开机，挂R挡,输入adb reboot命令 Step3：计时从屏幕黑屏开始到界面稳定展示倒车界面时间 | 风险评估：低 HF1测试Power on到Fast RVC显示时间均值为9.9s，未达到target 8.5s，对比之前的12.2s已有较大改善，用户感知不明显。 | 性能待进一步优化 | NA | NA | R05 | NA | NA
AW2-22984 | [CD764ICA][5%]During the road test, the copilot screen jammed in the worst scene. | 5% | P2 | R04及之前版本 | Worst scenario ：导航（前台）+主驾蓝牙音乐（后台）+副驾爱奇艺+V2I+VR | 风险评估：中 实车测试worst case出现一次副驾屏幕无法点击，看log曾开启过工程模式，用户不使用工程模式，且复现概率低，德赛未能复现。 | 分屏状态下事件没有分发给副驾 | NA | NA | R05 | NA | NA

## Slide 14: Desay/Baidu/Ford Test Report
04

## Slide 15: Desay Full Test Result Review- PASS with condition
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
System Qualification Test Summary |  |  |  |  | 
<Test Info.> |  |  |  |  | 
Project Name: Ford ICA2 AHU Model: CD764ICA |  |  |  | Test Environment: Bench &Vehicle testing Test Start Date: 2023-5-11 Test End Date:2023-5-20 | 
<Software Version> |  |  |  |  | 
SW Version | SOC User：20230520_0076_E2L27_R04.PRO_User SOC Debug：20230520_0076_E2L27_R04.PRO_Debug MCU：20230520_077_PRO(CD764ICA R04)#1550 |  | HW Version | HW003 | 
FNV2 | dueros_EX2.4_A11-bin-2.0.4.13_20230427 |  | ECG/TCU Version | ECG2-launch-EX2_4-Bundle-Production Sign_EH_maps-2.0.4.1114 TCU-EX2_4-Bundle_Production_Signed 1.14.4.143 | 
<Purpose> |  |  |  |  | 
Check each module which is responsible for Desay , whether exist function invalid or serious issue. |  |  |  |  | 
<Report Contents> |  |  |  |  | 
1. Fully Feature Result Summary 2.PR List_ bug list and review the content |  |  |  |  | 
<Test Environment> |  |  |  |  | 
1. Room Temperature : 23±5℃;Voltage : 14±0.1V; 2. The sample works normally before the test. 3.Vehicle :23±5℃;Voltage : 14±0.1V; |  |  |  |  | 
<Conclusion> |  |  |  |  | 
<Remark> |  |  |  |  | 
NT原因 1、无法模拟测试环境，涉及模块-Fully Ford ECU Diagnostic&EOL，case数：39 2、当前环境：IVI provision卡在3A，无法配置出V2I环境，修复之后补测，涉及模块-V2I Setting，case数：56 3、由于bug：BUG202305221427_51808 （网络正常，手机无法扫码登录）暂时无法授权，可以登录之后补测。涉及模块-Customer Connectivity Settings&Authorization,case数：352 4、仪表不支持&线控不支持，涉及模块-interaction with cluster，case数：6 |  |  |  |  | 
PTV | Prepared By: Lu Pinliang | Date:2023/6/5 |  | Approved By: Zhang Xue | Date: 2023/6/5

## Slide 16: Desay Smoke Test Result Review– PASS with condition
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
16
Smoke Test Report. |  |  |  |  | 
<Test Info.> |  |  |  |  | 
Project Name: Ford ICA2 AHU Model: CD764ICA |  |  |  | Test Environment: Bench testing Test Start Date: 2023-6-5 Test End Date:2023-6-5 | 
<Software Version> |  |  |  |  | 
SW Version | SOC：20230526_0079_E2L27_R04.PRO.HF1_Debug MCU：20230602_086_PRO(CD764ICA R04)#1614 |  | HW Version | HW003 | 
FNV2 | dueros_EX2.4_A11-bin-2.0.4.13_20230427 |  | ECG/TCU Version | ECG2-launch-EX2_4-Bundle-Production Sign_EH_maps_2.0.4.1114 TCU-EX2_4-Bundle_Production_Signed 1.14.4.143 | 
<Purpose> |  |  |  |  | 
Check each module which is responsible for Desay , whether exist function invalid or serious issue. |  |  |  |  | 
<Report Contents> |  |  |  |  | 
1. Feature list_Smoke Result Summary 2. Smoke Test Case divided into two parts as Smoke Test Case (IVI) and Smoke Test Case (CVPP) 3. All the case from every module case and category is I piority. |  |  |  |  | 
<Test Environment> |  |  |  |  | 
1. Room Temperature : 23±5℃;Voltage : 14±0.1V; 2. The sample works normally before the test. |  |  |  |  | 
<Remark> |  |  |  |  | 
NT原因： 1、使用林肯之道无法登录车机，显示130701错误 |  |  |  |  | 
Prepared By: Lu Pinliang |  | Date:2023-6-5 |  | Approved By:Zhang Xue | Date:2023-6-5

## Slide 17: Desay Monkey Test Result- PASS
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
影响因素（新） | 测试前提条件 | 测试步骤 | 性能数据计算细则 | R00 | R04 | Target | 允许偏差 | Test Result
24小时Monkey测试中的CPU Free | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5秒为间隔持续用top抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算整个运行过程中 cpu的剩余值 | 343.54% | 574.32% | 15 | 15 | Pass
24小时Monkey测试中的RAM Free | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 计算整个运行过程中 Ram的剩余值 | 15962276.00 | 10172088.6 | 400 | 400 | Pass
24小时Monkey测试中的GPU Free | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5s为间隔持续用cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage抓取GPU数据 | 计算整个运行过程中 GPU的剩余值 | 72.73% | 92.45% | 40 | 40 | Pass
24小时Monkey中的ANR次数 | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 | 0 | 0 | 5 | 5 | Pass
24小时Monkey中的Crash次数 | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行结束以后，搜集日志，分析crash次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 | 0 | 0 | 5 | 5 | Pass
24小时Monkey中内存泄露进程数 | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 脚本生成内存曲线图 | 0 | 0 | 5 | 5 | Pass
8小时Monkey测试-设置 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | Pass
8小时Monkey测试-蓝牙音乐 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | Pass
8小时Monkey测试-蓝牙电话 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | Pass
8小时Monkey测试（其他所属应用） |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | Pass

## Slide 18: OTA Special Test Result- PASS
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
18
Title: | Verification Test Report For OTA |  |  |  | 
Function Name | Total Test Case | Passed Test Case | Failed Test Case | Percentage of Test Completion: | Test Cases Pass Percentage:
TC_SOC_OTA | 79 | 79 | 0 | 100.00% | 100.00%
TC_MCU_OTA | 78 | 78 | 0 | 100.00% | 100.00%
TC_MCU_USB | 66 | 66 | 0 | 100.00% | 100.00%
TC_SOC_USB | 68 | 68 | 0 | 100.00% | 100.00%
Total | 291 | 291 | 0 | 100.00% | 100.00%
Test Summary Description |  |  |  |  | 

## Slide 19: Desay DID Test Result- PASS
F113/F111 NA as old test hardware. Non-problem.
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
DID | EXPECTED #PART | RECEIVED #PART | RESULT
F113 | P2RT-18D668-MD | P2RT-18D668-MB | NA
F111 | P2RT-14H370-MB | P2RT-14H370-MB | Pass
F188 | P2RT-14H361-AC | P2RT-14H361-AC | Pass
F10A | ~N2RT-14H369-AF | ~N2RT-14H369-AF | Pass
F16B | P2RT-14H375-AA | P2RT-14H375-AA | Pass
F16C | P2RT-14H376-AB | P2RT-14H376-AB | Pass
F16D | NA | NA | Pass
F16E | P2RT-14H373-AA | P2RT-14H373-AA | Pass
8033 | P2RT-14H379-AC | P2RT-14H379-AC | Pass
F180 | MB6T-14H368-AD | MB6T-14H368-AD | Pass
F110 | DSMB6T-18D668-AH | DSMB6T-18D668-AH | Pass
F163 | 5 | 5 | Pass
F162 | 7 | 7 | Pass
DID | EXPECTED #PART | RECEIVED #PART | RESULT
F113 | P2RT-18D668-RD | P2RT-18D668-RA | NA
F111 | P2RT-14H370-RB | P2RT-14H370-RA | NA
F188 | P2RT-14H361-AC | P2RT-14H361-AC | Pass
F10A | ~N2RT-14H369-AF | ~N2RT-14H369-AF | Pass
F16B | P2RT-14H375-AA | P2RT-14H375-AA | Pass
F16C | P2RT-14H376-AB | P2RT-14H376-AB | Pass
F16D | NA | NA | Pass
F16E | P2RT-14H373-AA | P2RT-14H373-AA | Pass
8033 | P2RT-14H379-AC | P2RT-14H379-AC | Pass
F180 | MB6T-14H368-AD | MB6T-14H368-AD | Pass
F110 | DSMB6T-18D668-AH | DSMB6T-18D668-AH | Pass
F163 | 5-Jan-1900 | 5-Jan-1900 | Pass
F162 | 7-Jan-1900 | 7-Jan-1900 | Pass

## Slide 20: Baidu Full Test Result Review- PASS
SW changes only in BT which have no influence on performance. No need for Baidu full test.
CD764ICA R04 HF1 GNG Review

## Slide 21: Baidu Smoke Test Result Review– PASS with condition
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
21
  Fail Cases Clarify:
  蓝牙连接中，断开手机端蓝牙，等待车机蓝牙连接断开后，再次打开手机蓝牙， 蓝牙未自动连接
  FO comment：不涉及车机打开蓝牙， 所以不会重连，不是bug。
  蓝牙连接中，车机熄火开车门。关闭手机端蓝牙，车机点火。等待launcher页面稳定后打开手机端蓝牙，车机蓝牙未自动连接（高频出现）
  FO comment：涉及车机蓝牙打开，需要发起重连，但是重连时间有限，过了重连时间才打开手机，才会连接不上。可能是百度测试时手法错误，从提供的视频中无法确认开启手机端蓝牙的时间。
测试时间 | 2023/4/17 |  | 测试人员 | 梅雅文 |  |  | 
报告审核人 | 李皓亮、庞宏宇、张斌 |  | 报告审批人 | 余云飞 |  |  | 
环境说明: | SOC：20230417_0902_CF15_R13.1.PRO.HF1 测试车辆：PV182 |  |  |  |  |  | 
报告结论： | 有条件通过 |  |  |  |  |  | 
通过标准： （依据百度针对OTA项目冒烟测试标准） | 通过：执行通过率=100% 有条件通过：98%<=执行通过率<100%，无百度侧P0 P1 Bug 不通过：执行通过率 <98% |  |  |  |  |  | 
launcher用例总数 | 目标车型case总数 | 未执行/阻塞 | 执行总数 | 执行成功数 | 执行失败数 | 执行率 | 执行通过率
 |  |  |  |  |  | (执行总数/case总数) | (执行成功数/执行总数)
375 | 375 | 0 | 375 | 373 | 2 | 100% | 99%

## Slide 22: Baidu Monkey Test Result- PASS
SW changes only in BT which have no influence on performance. No need for Baidu Monkey special test.
CD764ICA R04 HF1 GNG Review

## Slide 23: Voice Special Test Result- PASS
SW changes only in BT which have no influence on performance. No need for voice special test.
CD764ICA R04 HF1 GNG Review

## Slide 24: Navigation Special Test Result- PASS
SW changes only in BT which have no influence on performance. No need for navigation special test.
CD764ICA R04 HF1 GNG Review

## Slide 25: Ford Full Test Result Review- PASS
SW changes only in BT which have no influence on performance. No need for Ford full test.
CD764ICA R04 HF1 GNG Review

## Slide 26: Ford Smoke Test Result Review - PASS
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
26
SYNC+2.0_CX727_R13.1 HF_22/4/2023_AIMCIS-33281 |  |  |  |  |  | 
Test Report Version |  |  | V1.2 | Author | 叶芸芸 YYE18 | 
Date |  |  | 22/4/2023 |  |  | 
Vehicle |  |  | PV182 | Test Request:JIRA with LINK | https://ford.atlassian.net/browse/APIMCIS-33281 | 
Test Strategy |  |  | Smoke&Bug Verify&Bluetooth\launcher Test | Reviewed By | Zhangsusan szhang64 & Wuwenzhong wwu28 | 
Stardard of Passed |  |  | DCV>60% R00>80% R04>85% R05>90% R06/R07>95% No blocked issue （黑屏、死机、冻屏、自动重启、安全缺陷） |  |  | 
Test Info |  |  |  |  |  | 
 |  | SOC |  | MCU | Download Link | Comments
ECG (PRO-signed ) |  | MU5T-14H027-HKC |  | LJ8T-14H021-HKC | / | 
TCU (PRO-signed ) |  | NA |  | MU5T-14H085-JK | / | 
SYNC+ SW (PRO-signed) |  | 20230417_0903_CF15_R13.1.PRO.HF1_Debug |  | 20221212_564_OTA | / | 通过CVPP同事ota版本
HW version |  | PRO |  |  |  | 
FNV SW version |  | dueros_SU3 _A8.1_bin -1.0.8.62_20220812 |  |  |  | 
SW Release Date |  | 17/4/2023 |  |  |  | 
IVI EQ Tuning |  | MZ8T-14H369-AC（目标PN:MZ8T-14H369-AC） |  |  |  | 
ANC Calibration |  | MZ8T-14H376-AD（目标PN:MZ8T-14H376-AD） |  |  |  | 
DSP Ver. |  | M1PT-14C589-AM |  |  |  | 
configuration file |  | 本轮测试同工厂配置一致 参考 VIN:LVSHPCHB6MS203204 R13CX727 BASE MP1 GT， R13.PRO新合入后视镜加热配置位：Heated Mirror VR DE07 byte 8 bit 1为1 ，详情 配置位信息见：https://www.eesewiki.ford.com/display/IVI/CX727+R13.1+HF |  |  |  | 
Test Duration |  | 18/4/2023-22/4/2023 |  |  |  | 
Tester |  | yeyunyun |  |  |  | 
Test Summary |  |  |  |  |  | 
R13.1 HF 只修改小卡片点击无效问题(参考Release notes) 测试环境：通过R13.HF3.PRO（R13.1 PRO） OTA 到R13.1.HF 版本 本轮测试内容为: Smoke&Bug Verify&Bluetooth\launcher Test 本轮验证Bug: [APIMCIS-33266] 【CX727】 R13.1 OTA后首页应用小卡片点击失效 验证结果：未复现该问题 本轮测试用例：共执行 707条（Bluetooth test&Launcher Test result+Smoke Test Result），其中包含蓝牙压测160条，697passed，9 Failed，1 NT，总执行通过率98.58% 本轮新增Bugs: 共17个P2 bug,其中10个问题是上一个版本已存在的问题，7个偶现问题上个版本均压测10次未复现 蓝牙压测：压测160次未复现 针对R13.1.PRO HF合入的[APIMCIS-33266] 【CX727】 R13.1 OTA后首页应用小卡片点击失效 问题，通过Desay方提供的测试方法（非必现手法）在问题版本和修复版本均做压测，未能复现冻屏小卡片不能点击现象 阻塞项：无胎压异常 风险项：冻屏小卡片不能点击问题，无必现手法，经过压测160次未能复现 新合入功能：无 结论：本轮没有新增的P0/P1 Issue,通过率为98.58%大于target 95%，遗留的P1问题需要GNG会议评审 备注：1.全功能测试报告在R13.PRO已做测试 2.报告存放地址：https://www.eesewiki.ford.com/display/IVI/CX727+R13.1+HF |  |  |  |  |  | 

## Slide 27: Ford CVPP Validation Result Review - PASS
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
27

## Slide 28: Performance Special Review Result - PASS
SW changes only in BT which have no influence on performance. Confirmed by FO, no need for performance test.
CD764ICA R04 HF1 GNG Review

## Slide 29: Ford BT & Launcher Test Result Review - PASS
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
29
Bluetooth test&Launcher Test result |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Feature Model | Total Test Case | Pass | Fail | NT | NA | Exacutive rate(执行率) (Pass+Fail)/Total | Pass Rate(通过率) Pass/(Pass+Fail) | Exacutive Pass Rate执行通过率 Exacutive rate*Pass rate （R13.1.PRO.HF） | Exacutive Pass Rate 执行通过率 （R13.PRO ） | New implemented features in this SW (Y/N) | Tester | Comments
多连接通话 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | N | yeyunyun | 
Launcher | 156 | 152 | 3 | 1 | 0 | 99% | 98% | 97% | 99% | N | yeyunyun | 1.无胎压异常 2.APIMCIS-33303 【CX727】【必现】【launcher】晚上时间超过18：00，天气大卡片页，点击温馨提示语区域，播报的是当天的天气信息，未播报明天的天气信息 3.APIMCIS-33302 【CX727】【必现】【语音】语音卡片主题页，观察提示已有指令，语音“故宫早上几点开门”，无反馈跳到了语音快速入门界面 4.APIMCIS-33301 【CX727】【高概率】【输入法】点击最近使用应用界面，点击搜索框，弹两次输入法
蓝牙 | 149 | 147 | 2 | 0 | 0 | 100% | 99% | 99% | 99% | N | yeyunyun | 1.APIMCIS-32236 【CX727】【必现】【蓝牙】电话会议通话时间显示异常 2.APIMCIS-33306 【CX727】【偶现】【蓝牙】手机端网站正常，蓝牙音乐播放卡顿
蓝牙压测 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | / | N | yeyunyun | 
 | 总共执行用例数 |  |  |  |  | 总执行率 | 总通过率 | 总执行通过率 |  |  |  | 
Total | 512 | 506 | 5 | 1 | 0 | 99.80% | 99.02% | 98.83% | 99.33% |  |  | 

## Slide 30: GNG Review Result
04

## Slide 31: GNG Review Result
Proposal： Go with condition
Conclusion：
Conclusion:
CD764ICA R04 HF1 GNG Review
 | Items | Results | comments
Baidu | Baidu Release Notes | PASS | Reviewed and approved by Yu Yunfei
Baidu | Baidu Full/Smoke/Performance Test | PASS with condition | 
 | Baidu Special Test(Voice, Navigation, etc.) | PASS | 
Desay | Desay Release Notes | PASS | Reviewed and approved by Yue Fei
 | Desay Full/Smoke/Performance Test | PASS with condition | 
 | Desay Special Test(OTA, etc.) | PASS | 
Ford | Ford In-house Release Notes | PASS | Reviewed and approved by Guoqiang Kou
 | Ford Full/Smoke Test | PASS with condition | Reviewed and approved by Forrest Wu
 | Ford CVPP Validation | PASS with condition | 
 | Ford Performance Test | PASS | Reviewed and approved by Fisher Xu