## Slide 1
Sync+ 2.0
Phase4_CX483 MCA_R06.1 Pro.HF1 –Baidu
Baidu
Updated on 2022-10-25
Think
Point of view
Plan to Implement
Implement
Desired Outcome
Awareness
Decision
Escalation Help

## Slide 2: {CX483 MCA_R06.1 Pro HF1} Software overall status {yellow}
Software key info
  Refer SWAD for the details:
    MCU version: 20220919_531_PRO
    SOC User version: 20221012_0808_KL27_R06.1.PRO.HF1_Debug
    Verification scope and method:
    {Full verification} executed with pass rate 98%, 0 P0 and 10 P1 issues Open and 38 P2 issues in Verfication. Refer test report for detail.
Main changes compared with previous version, refer RN for the details, highlights listed below:
    Non-compliance issue list, refer attached file for detail, P1 issues listed below:
      APIMCIS_xxxxxx
      ……
    Open new feature state list – refer slide 3
    Open AIMS with risk evaluation – refer slide 4
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 3: {CX483 MCA_R06.1 Pro HF1} Open IG&Gating with risk evaluation
Key | Summary | Status | Fix version | Priority | Remark
AW2-7634 | [CX483MCA][必现][MAP]已下载离线地图，离线状态无法导航 | Analysis | R07 | Gating | 风险评估：L 目前该问题为某一些特定点位无法使用离线地图，内部已同步跟算法同学确认，计划R07优化算法逻辑合入
AW2-5855 | [Phase4][CX483MCA][VPA][必现] 查询图片显示问题 总有一张图片的大图显示为空 | Analysis | R07 | Gating | 风险评估：L 云端修复，云端计划12月底上线兜底方案
AW2-6711 | Phase4: [CX483MCA] [100%] No data for first entry movie tickets | Analysis | R07 | Gating | 风险评估：L R06已完成修复，R06.1Reopen该问题，目前开发正在分析
AW2-7663 | phase 4:【偶发】在导航过程中，开启或者关闭分屏模式时，地图就会进入全览界面 | Analysis | R07 | Gating | 风险评估：L 目前开发正在分析
AW2-8361 | CX483MCA】【常现】TT16 在车速60km/h以上时，按动方向盘定速巡航按钮，仪表提示”智能巡航控制交通标志辨识不可用“，测试4次，失效两次 | Analysis | R07 | Gating | 风险评估：L ADAS引擎太老，与地图引擎不匹配导致，已在R07修复合入
AW2-8491 | [CX483MCA][地图]【必发】组队有队员时，发起有途经点的导航，途经点显示与组队显示图重叠 | Analysis | NA | Gating | 风险评估：L 新转入问题，已转开发分析
AW2-8496 | [CX483MCA][必现][地图]沿途搜如美食，点击搜索出来的地址，地址弹窗中快几分钟显示不全 | Analysis | NA | Gating | 风险评估：L 新转入问题，已转开发分析
AW2-3561 | [CX483MCA][必现][地图]目的地输入框中的选中水滴光标比其他应用的输入框中的水滴要大 | Analysis | R07 | Gating | 风险评估：L UI问题，计划R07修复组入
AW2-4056 | [CX483MCA][必现][地图]黑夜模式下，点击收藏地点后，地点没有星标 | Analysis | R07 | Gating | 风险评估：L 该问题需要是由于渲染导致，R07修复合入
AW2-2618 | Phase4: [Occurency 10%] [CX483MCA] Do not show TLI when navigating | Analysis | NA | Gating | 风险评估：L 低概率问题，实车复现30次暂未复现。
AW2-7909 | [CX483MCA][必现][地图]微信端发送位置后地图闪退 | Verification | R07 | Gating | 风险评估：M 该问题为483/764/706地图分支合并引入问题目前已修复计划R07组入，通过埋点数据调查人均使用率为2次/月，为低概率使用功能。

## Slide 4: {CX483 MCA_R06.1 Pro HF1} 语音专项测试
唤醒词唤醒率: NA
当前语音由于车门音响共振的原因导致富迪语音参数无法调试，当前语音暂时未进行标定
后续Action:
计划配合REC要求到工厂现场进行语音小样的录制，以及富迪参数调参结束后的准入工作加快语音模型训练计划，当前高配语料已录制完成（并且在R07 ENG2 组入高配语音模型，低配语料录制完成40%，详细调参计划请参考附件。

## Slide 5: {CX483 MCA_R06.1 Pro HF1} 性能对比测试结果
序号 | 影响因素 | Reference | R06.1 | R06 | 偏差 | Target | Comments
1 | Launcher on QQ音乐首次启动 | 4s | 8.908333333 | 9.332 | -4.54% | NA | 
2 | Launcher onQQ音乐选择歌单 | 1s | 1.897333333 | 1.563333333 | 21.36% | 4.6 | 正常测试偏差，跟网络环境相关
3 | Launcher onQQ音乐选择歌曲 | 1s | 2.143 | 2.339333333 | -8.39% | 1.8 | 
4 | Launcher on导航启动时间 | 12.2s | 2.862 | 13.59666667 | -78.95% | 1.8 | 
5 | Launcher on导航界面点击输入框出现下拉框 | 1s | 0.873333333 | 680 | -99.87% | 1.2 | 
6 | Launcher on导航搜索地址完成 | 1.5s | 2.785333333 | 2.975 | -6.38% | 1.8 | 
7 | Launcher on选择目的地后路线规划完成 | 2s | 2.442666667 | 2.907666667 | -15.99% | 2.4 | 
8 | Launcher onPTT可用 | 15.2s | 13.381 | 11.37866667 | 17.60% | 16.8 | 
9 | Launcher on语音可用 | 15.2s | 8.225666667 | 6.278 | 31.02% | 17.325 | 正常测试偏差，跟网络环境相关
10 | Launcher on语音播放音乐 | 5s | 2.232 | 5.367 | -58.41% | 5.75 | 
11 | Launcher onFM/在线电台音源恢复 | 6.2s | 7.757666667 | 8.328333333 | -6.85% | NA | 
12 | Launcher on到根目录两首歌的USB音源恢复 | 18.2s | 3.865333333 | 8.254 | -53.17% | 1.2 | 
13 | Launcher onQQ音源恢复 | 18.2s | 8.346 | 7.422 | 12.45% | 3.45 | 
14 | CPU常用场景一下归一化CPU Free | >60% for 400% | 299.80% | 309.80% | -3.23% | NA | 
15 | CPU常用场景二下归一化CPU Free | >60% for 400% | 301.00% | 287.00% | 4.88% | NA | 
16 | CPU常用场景三下归一化CPU Free | >60% for 400% | 278.80% | 281.80% | -1.06% | NA | 
17 | RAM常用场景一下归一化RAM Free | >30% | 1492311 | 1519296 | -1.78% | NA | 
18 | RAM常用场景二下归一化RAM Free | >30% | 1516782.5 | 1544262.667 | -1.78% | NA | 
19 | RAM Worst case下归一化RAM Free | >30% | 1293311.2 | 1390045.333 | -6.96% | NA | 
20 | GPU常用场景一下归一化GPU Free | >40% | 33.40% | 26.33% | 26.84% | NA | 
21 | GPU常用场景二下归一化GPU Free | >40% | 36.66% | 29.33% | 24.98% | NA | 
22 | GPU常用场景三下归一化GPU Free | >40% | 33.35% | 21.67% | 53.92% | NA | 
23 | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动 | 1.5s | 4.523333333 | 3.776333333 | 19.78% | NA | 正常测试偏差，跟网络环境相关
24 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌单 | 1.5s | 1.637666667 | 1.915666667 | -14.51% | 1.2 | 
25 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌曲 | 1.5s | 2.797666667 | 2.174666667 | 28.65% | 1.2 | 正常测试偏差，跟网络环境相关
26 | 系统稳定状态下USB音乐首次启动 | 1.5s | 2.526666667 | 2.64 | -4.29% | 1.8 | 
27 | 系统稳定状态下喜马拉雅首次启动 | 1.5s | 3.207 | 3.709333333 | -13.54% | 2.4 | 
28 | 系统稳定状态下Navigation首次启动 | 3s | 4.678333333 | 4.044 | 15.69% | 7 | 
29 | 系统稳定状态下导航界面点击输入框出现下拉框 | 1s | 0.601666667 | 0.712333333 | -15.54% | 1.2 | 

## Slide 6: {CX483 MCA_R06.1 Pro HF1} 性能对比测试结果
序号 | 影响因素 | Reference | R06.1 | R06 | 偏差 | Target | Comments
30 | QQ/新闻/喜马拉雅/在线FM热启动 | 200ms | 874.3333333 | 757.6666667 | 15.40% | 1.2 | 
31 | USB音乐热启动 | 200ms | 1473 | 816.6666667 | 80.37% | 1.2 | 单位为毫秒，正常测试偏差
32 | Navigation热启动 | 200ms | 946.3333333 | 768.6666667 | 23.11% | 1.2 | 单位为毫秒，正常测试偏差
33 | 24小时Monkey测试中的CPU Free | >60% for 400% | 197.42% | 217.67% | -9.30% | NA | 
34 | 24小时Monkey测试中的RAM Free | >30% | 298133.5 | 307102.6667 | -2.92% | NA | 
35 | 24小时Monkey测试中的GPU Free | >30% | 69.56% | 88.67% | -21.55% | NA | 
36 | 24小时Monkey中的ANR次数 |  | 0 | 0 | NA | NA | 
37 | 24小时Monkey中的Crash次数 |  | 1 | 2 | -50.00% | 0 | 
38 | 24小时Monkey中内存泄露进程数 |  | 0 | 2 | NA | 0 | 
39 | 组合场景下的ANR次数 |  | 0 | 0 | NA | 0 | 
40 | 组合场景下的Crash次数 |  | 0 | 0 | NA | 0 | 
41 | IVI路测常用场景1H后开启后倒车 |  | 1.89 | 1.158666667 | 63.12% | NA | 与R06偏差不大，正常测试偏差。
42 | 系统稳定状态下导航搜索 | 1s | 2.428333333 | 2.484333333 | -2.25% | 1.8 | 
43 | 系统稳定状态下导航路径规划 | 1s | 2.438666667 | 2.896666667 | -15.81% | 1.68 | 
44 | 系统稳定状态下在线QQ音乐切歌 | 1s | 1.255666667 | 0.960666667 | 30.71% | 0.91 | 与R06偏差不大，正常测试偏差。
45 | 系统稳定状态下在线电台切换/FM | 1s | 1.191 | 0.760666667 | 56.57% | 0.91 | 与R06偏差不大，正常测试偏差。
46 | 系统稳定下，语音导航搜索时间 | 1s | 3.208 | 3.18 | 0.88% | 4.6 | 
47 | 导航中，语音目的地切换搜索时间 | 1s | 2.985333333 | 4.255 | -29.84% | 4.6 | 
48 | 导航中，语音目的地切换路径规划 | 1s | 13.18466667 | 15.09133333 | -12.63% | 9 | 
49 | 系统稳定下，语音播放音乐 | 1s | 9.113666667 | 8.577666667 | 6.25% | 4.025 | 
50 | 系统稳定下，语音车控 | 1s | 0.745 | 0.860333333 | -13.41% | 1.2 | 
51 | 系统稳定下，语音系统控制 | 1s | 0.720666667 | 2.155666667 | -66.57% | 1.2 | 
52 | Power on到账号自动登录时间 | 1s | 10.60466667 | 10.551 | 0.51% | 1.2 | 
53 | Power on到账号二维码出现时间 | 1s | 13.54866667 | 13.882 | -2.40% | 1.2 | 
54 | 语音热启动时间 | 200ms | 398.66 | 494.3333333 | -19.35% | 1.2 | 
55 | 车机管家冷启动时间 | 2s | 1.267 | 1.288666667 | -1.68% | 1.2 | 
56 | 车机管家热启动时间 | 200ms | 0.955666667 | 0.955666667 | 0.00% | 4.6 | 

## Slide 7: {CX483 MCA_R06.1 Pro HF1} 性能对比测试结果
序号 | 影响因素 | Reference | R06.1 | R06 | 偏差 | Target | Comments
57 | 消息中心冷启动时间 | 2s | 1.098666667 | 1.176333333 | -6.60% | 2.4 | 
58 | 消息中心热启动时间 | 200ms | 478.6666667 | 515.3333333 | -7.12% | 0.6 | 
59 | 随心看冷启动时间 | 2s | 4.456 | 4.455666667 | 0.01% | 3 | 
60 | 随心看热启动时间 | 200ms | 0.466666667 | 0.633333333 | -26.32% | 0.85 | 
61 | 车家互联冷启动时间 | 2s | 4.459666667 | 4.634 | -3.76% | 3.45 | 
62 | 车家互联热启动时间 | 200ms | 336 | 341.6666667 | -1.66% | 1.2 | 
63 | 预约保养冷启动时间 | 2s | 2.822333333 | 3.578 | -21.12% | 4.6 | 
64 | 预约保养热启动时间 | 200ms | 0.177666667 | 0.789 | -77.48% | 1.2 |