## Slide 1
Sync+ 2.0
Phase4_CD542ICA_R07 –Baidu
Baidu
Updated on 2023-4-7
Think
Point of view
Plan to Implement
Implement
Desired Outcome
Awareness
Decision
Escalation Help

## Slide 2: {CD542ICA L_R07 Pro} Software overall status {Yellow}
Software key info
  Refer SWAD for the details:
    MCU version: 20230316_583_PRO
    SOC User version: 20230316_0892_G2F13_R07.PRO_Debug
    Verification scope and method:
    {Full verification} executed with pass rate 99.69%, 0 P1 and 4 P2 issues found and not fixed and 2 P2 issues in Verfication. Refer test report for detail.
Main changes compared with previous version, refer RN for the details, highlights listed below:
    Open AIMS with risk evaluation – refer slide 3
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 3: {CD542ICA L R07 Pro} Open IG/Gating with risk evaluation
Key | Summary | Status | Fix version | Priority | Remark
AW2-18082 | [CD542ICA_L][地图][偶现一次]导航中，点击地图卡片，地图界面抖动 | Analysis | R07.1 | Gating | 1.出现概率：高频 2.恢复方法：NA 3.用户使用频次：高频（但单一用户在导航中不断切换地图页面的可能性较低） 4.Root cause：接收系统surface回调,短时间内有两次 surfaceChanged 回调，目前在同德赛确认 5.影响评估：Medium，用户导航中切换launcher与地图时会看到地图页面闪一下，体验较差 6.修复计划：计划R07.1组入
AW2-12917 | Phase 4：【必现】【Performance】【CD542ICA L】【导航】系统稳定状态下导航启动时间较长（系统稳定状态下导航首次启动_4.9s） | Analysis | NA | Gating | R04实测结果：5.9s R05实测结果：4.9s R07实测结果：6.9s（百度在重庆PP实车测试5次均值5.2s） 下一步计划： 将拆分分析各线程耗时，从当前视频来看地图出现后到搜索框出现的耗时较长，将进一步分析原因 福特性能同学建议：补充地图启动经历的各节点/各线程耗时，再评估当前情况是否合理 影响： 用户角度在点击地图图标后3s即可见地图底图，降低了用户在等待的负面体感
AW2-8658 | 【542 ICAL】【偶现】Power on Launcher界面可见 Performance 测试时间超过上限值21s。 | Analysis | R07.1 | Gating | R04实测结果：25.61S R07 实测结果：25.5S 百度侧Launcher（R07优化）： Application类延迟一些监听与注册业务，将这些业务放到子线程做异步处理 去除一些不再使用的监听接口 下一步计划（Launcher侧）： 由于部分信息是需要通过德赛提供的接口来获取的，将一些跟设备相关的信息保存到自己缓存里，第二次冷启动可以不再去读取相关信息，直接使用自己缓存里的 继续调整一些主线程加载的业务，尽可能放到子线程异步处理（Launcher侧可优化空间较小，还需要系统侧同步优化，Target 4/14出一版weekly ROM复测）
AW2-18012 | 【CD542ICA_L】【必现】【Maps】 在地下车库退出重进导航，车辆定位失败，未能绑定正确位置 | Analysis | 后续OTA版本 | Gating | 1.地下车库不绑路为正常现象，但需分析DR推算的车标位置和方向与实际行驶的方向和位置的差异原因。 2.恢复方法：NA 3.用户使用频次：高频 4.Root cause：车标进入地库的位置时DR推算存在偏差，在地库无GPS信号的情况下时间越长车标与实际位置差距越大。主线将在Q2进行入地库场景的定位优化。 5.影响评估：Medium，地库本身无GPS，车标与实际位置差距大让用户体验较差 6.修复计划：待主线优化完后在后续OTA版本带出
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 4
{CD542ICA L R07 Pro} 内存泄露专项测试 Pass

## Slide 5: {CD542ICA L R07 Pro} 语音专项测试
唤醒词唤醒率：低配 Pass
场景化命令词识别率 |  |  |  | 
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
小度小度 | 唤醒率-低噪 | 92% | 99% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 90% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 85% | 99% | PASS
你好福特 | 唤醒率-低噪 | 92% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 90% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 85% | 100% | PASS
暂停播放 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
继续播放 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
上一首 | 唤醒率-低噪 | 85% | 96% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 96% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 91% | PASS
上一曲 | 唤醒率-低噪 | 85% | 91% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 95% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 96% | PASS
下一首 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 98% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
下一曲 | 唤醒率-低噪 | 85% | 95% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 98% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 96% | PASS
接听电话 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 99% | PASS
挂断电话 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
场景化命令词识别率 |  |  |  | 
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
跟随模式 | 唤醒率-低噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
车头朝上 | 唤醒率-低噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
正北模式 | 唤醒率-低噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
放大地图 | 唤醒率-低噪 | 85% | 90% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 99% | PASS
缩小地图 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 95% | PASS
打开路况 | 唤醒率-低噪 | 85% | 95% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
关闭路况 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
开始导航 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
查看全程 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
继续导航 | 唤醒率-低噪 | 85% | 96% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
场景化命令词识别率 |  |  |  | 
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
上一页 | 唤醒率-低噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 96% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
下一页 | 唤醒率-低噪 | 85% | 95% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
确定 | 唤醒率-低噪 | 85% | 95% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
取消 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
第一个 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 99% | PASS
第二个 | 唤醒率-低噪 | 85% | 94% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 94% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
第三个 | 唤醒率-低噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
误唤醒 | 测试场景/时长 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
小度小度 | 静态测试 （互相聊天对话） 4小时 | <0.3次/h | 0次/h | PASS
你好福特 |  | <1.2次/h | 0次/h | PASS
小度小度 | 播放爱情公寓5 20小时 | <0.3次/h | 0.05次/h | PASS
你好福特 |  | <1.2次/h | 0次/h | PASS

## Slide 6: {CD542ICA L R07 Pro} 性能专题测试
序号 | 影响因素 | 允许偏差上限 | 百度R05测试 | 百度R07测试 | 福特R07测试 | R07和R05偏差 | 福特测试R07和上限偏差 | 备注
1 | Power on QQ音乐首次启动（默认未播放） | 7 | 2.83333333 | 2.676666667 | / | -5.53% | / | 
2 | Power on QQ音乐首次启动（默认播放） | 4.6 | 3.19666667 | 2.593333333 | 0.9 | -18.87% | -80.43% | 
3 | Power onQQ音乐选择歌单 | 2.4 | 1.48666667 | 1.416666667 | 1.1 | -4.71% | -54.17% | 
4 | Power onQQ音乐选择歌曲 | 3.45 | 2.87666667 | 2.616666667 | 2.4 | -9.04% | -30.43% | 
5 | Power on在线电台首次启动 | 2.4 | 1.42 | 1.42 | 6.4 | 0.00% | 166.67% | 百度测试为1.42s，且福特R05数据为1.6s，将和福特测试同学再确认下测试环境&网络环境
6 | Power on到语音导航 | 3.45 | 3.95 | 3.363333333 | 2.9 | -14.85% | -15.94% | 
7 | Power on到语音导航规划完成 | 13.65 | 20.3466667 | 16.68 | 19.1 | -18.02% | 39.93% | 相较R05有一定提升，在一定程度上受网络影响，正在进一步分析
8 | Power on导航启动时间 | 13.65 | 11.23 | 9.423333333 | 13.9 | -16.09% | 1.83% | 
9 | power on导航界面点击输入框出现下拉框 | 1.44 | 3.97 | 4.343333333 | 1.9 | 9.40% | 31.94% | 
10 | power on导航搜索地址完成 | 2.4 | 2.68666667 | 2.076666667 | 1.9 | -22.70% | -20.83% | 
11 | power on选择目的地后路线规划完成 | 2.4 | 4.08666667 | 2.126666667 | 2 | -47.96% | -16.67% | 
12 | Power onPTT可用 | 16.8 | 9.32333333 | 15.04666667 | 9.1 | 61.39% | -45.83% | 
13 | Power on语音可用 | 17.325 | 17.07 | 15.35 | 9.1 | -10.08% | -47.47% | 
14 | Power on语音播放音乐 | 5.75 | 4.47666667 | 3.07 | 3.1 | -31.42% | -46.09% | 
15 | Power on在线电台音源恢复 | 4.6 | 7.44 | 3.856666667 | 13.5 | -48.16% | 193.48% | 
16 | Power on到根目录两首歌的USB音源恢复 | 2.4 | 6.31333333 | 2.656666667 | 3 | -57.92% | 25.00% | 
17 | Power onQQ音源恢复 | 4.6 | 5.02 | 3.053333333 | 6.6 | -39.18% | 43.48% | 百度测试为3s，将同福特确认log，分析与福特数据的差距原因
18 | Power on 到账号自动登录时间 | 1.8 | 1.02666667 | 0.79 | 0.4 | -23.05% | -77.78% | 
19 | Power on 到账号二维码出现时间 | 7 | 3.21333333 | 3.543333333 | / | 10.27% | / | 
20 | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动（默认未播放） | 3 | 2.85333333 | 2.596666667 | / | -9.00% | / | 
21 | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动（默认播放） | 3 | 1.46 | 1.463333333 | 0.6 | 0.23% | -80.00% | 
22 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌单 | 1.8 | 1.27666667 | 1.336666667 | 1.1 | 4.70% | -38.89% | 
23 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌曲 | 2.4 | 2.27333333 | 2.22 | 2.1 | -2.35% | -12.50% | 
24 | 系统稳定状态下USB音乐首次启动 | 2.16 | 1.60333333 | 1.483333333 | 1.6 | -7.48% | -25.93% | 
25 | 系统稳定状态下在线电台首次启动 | 1.44 | 1.82333333 | 1.533333333 | 7.5 | -15.90% | 420.83% | 百度测试为1.5s，将和福特测试同学再确认下测试环境&网络环境

## Slide 7: {CD542ICA L R07 Pro} 性能专题测试
序号 | 影响因素 | 允许偏差上限 | 百度R05测试 | 百度R07测试 | 福特R07测试 | R07和R05偏差 | 福特测试R07和上限偏差 | 备注
26 | 系统稳定状态下喜马拉雅首次启动 | 1.44 | 0.78333333 | 0.77 | / | -1.70% | / | 
27 | 系统稳定状态下新闻首次启动 | 1.44 | 1 | 0.78 | 1.2 | -22.00% | -16.67% | 
28 | 系统稳定状态下Navigation首次启动 | 3.795 | 6.04 | 5.456666667 | 6.9 | -9.66% | 81.82% | AW2-12917
29 | 系统稳定状态下导航界面点击输入框出现下拉框 | 1.04 | 0.93 | 2.173333333 | 1.2 | 133.69% | 15.38% | 
30 | 稳定状态下音量硬按键响应速度 | 0.65 | 0.78333333 | 0.866666667 | 0.2 | 10.64% | -69.23% | 
31 | 稳定状态下切换歌曲硬按键响应速度 | 2.4 | 1.15333333 | 1.33 | 1.1 | 15.32% | -54.17% | 
32 | QQ热启动 | 0.52 | 0.31666667 | 0.28 | 0.4 | -11.58% | -23.08% | 
33 | 喜马拉雅热启动 | 0.52 | 0.32666667 | 0.266666667 | / | -18.37% | / | 
34 | 在线电台热启动 | 0.52 | 0.29 | 0.296666667 | 0.5 | 2.30% | -3.85% | 
35 | USB音乐热启动 | 1.2 | 0.31666667 | 0.263333333 | 0.9 | -16.84% | -25.00% | 
36 | 新闻热启动 | 0.78 | 0.33333333 | 0.26 | 0.7 | -22.00% | -10.26% | 
37 | Navigation热启动 | 1.2 | 0.44666667 | 0.336666667 | 0.3 | -24.63% | -75.00% | 
38 | 24小时Monkey测试中的CPU Free | 15 | 106% | 101.88% | / | -3.89% | / | 
39 | 24小时Monkey测试中的RAM Free | 400 | 0.136 | 261.31 | / | 192039.71% | / | 
40 | 24小时Monkey测试中的GPU Free | 40 | 89 | 89.92% | / | -98.99% | / | 
41 | 24小时Monkey中的ANR次数 | 5 | 4 | 4 | / | 0.00% | / | 
42 | 24小时Monkey中的Crash次数 | 5 | 2 | 2 | / | 0.00% | / | 
43 | 24小时Monkey中内存泄露进程数 | 5 | 0 | 0 | / | #DIV/0! | / | 
44 | 组合场景下的ANR次数 | 5 | 0 | 0 | / | #DIV/0! | / | 
45 | 组合场景下的Crash次数 | 5 | 0 | 0 | / | #DIV/0! | / | 
46 | 系统稳定状态下导航搜索 | 1.8 | 3.1 | 2.17 | 1.9 | -30.00% | 5.56% | 
47 | 系统稳定状态下导航路径规划 | 1.8 | 4.02666667 | 1.983333333 | 1.8 | -50.75% | 0.00% | 
48 | 系统稳定状态下在线QQ音乐切歌 | 1.04 | 1.52 | 1.253333333 | 1.2 | -17.54% | 15.38% | 
49 | 系统稳定状态下在线电台切换 | 1.2 | 1.21666667 | 1.033333333 | 1 | -15.07% | -16.67% | 
50 | 系统稳定下，语音导航搜索时间 | 3.45 | 3.95333333 | 3.48 | 2.4 | -11.97% | -30.43% | 
51 | 导航中，语音目的地切换搜索时间 | 3 | 2.74333333 | 3.28 | 2.5 | 19.56% | -16.67% | 
52 | 导航中，语音目的地切换路径规划 | 7 | 6.12 | 6.066666667 | 5.4 | -0.87% | -22.86% | 
53 | 系统稳定下，语音播放音乐 | 5.75 | 4.25333333 | 3.463333333 | 2.6 | -18.57% | -54.78% | 
50 | 系统稳定下，语音车控 | 1.2 | 1.63 | 1.156666667 | 0.5 | -29.04% | -58.33% | 

## Slide 8: {CD542ICA L R07 Pro} 性能专题测试
序号 | 影响因素 | 允许偏差上限 | 百度R05测试 | 百度R07测试 | 福特R07测试 | R07和R05偏差 | 福特测试R07和上限偏差 | 备注
51 | 系统稳定下，语音系统控制 | 1.8 | 0.74333333 | 0.56 | 0.7 | -24.66% | -61.11% | 
52 | 语音热启动时间 | 1.2 | 0.32666667 | 0.25 | / | -23.47% | / | 
53 | 车机管家冷启动时间 | 1.44 | 0.95666667 | 1.14 | / | 19.16% | / | 
54 | 车机管家热启动时间 | 0.78 | 0.82333333 | 0.773333333 | / | -6.07% | / | 
55 | 消息中心冷启动时间 | 1.8 | 0.86333333 | 1.023333333 | / | 18.53% | / | 
56 | 消息中心热启动时间 | 0.78 | 0.59 | 0.7 | / | 18.64% | / | 
57 | 随心看冷启动时间 | 7 | 7.36 | 7.766666667 | 12.3 | 5.53% | 75.71% | 百度测试为7.8s，将和福特测试同学再确认下测试环境&网络环境
58 | 随心看热启动时间 | 0.65 | 0.29666667 | 0.253333333 | 0.3 | -14.61% | -53.85% | 
59 | 车家互联冷启动时间 | 4.6 | 4.23 | 3 | / | -29.08% | / | 
60 | 车家互联热启动时间 | 1.2 | 4.18333333 | 2.65 | / | -36.65% | / | 车家互联无热启动模式，进入后台自动退出，每次点击均为冷启动。需耗时3s左右。将对齐625TBL的log进行进一步分析
61 | 账号冷启动时间 | 1.8 | 0.93 | 1.113333333 | / | 19.71% | / | 
62 | 普通导航-全屏过渡期间冷启动时间 | 12.6 | 11.8033333 | 10.72333333 | 13.9 | -9.15% | 10.32% | 
63 | 输入法冷启动时间 | 1.2 | 0.40666667 | 0.483333333 | 0.6 | 18.85% | -50.00% | 
64 | 输入法热启动时间 | 1.2 | 0.27333333 | 0.326666667 | 0.5 | 19.51% | -58.33% | 

## Slide 9: {CD542ICA H_R07 Pro} Software overall status {Yellow}
Software key info
  Refer SWAD for the details:
    MCU version: 20230316_583_PRO
    SoC User version: 20230318_0893_F2F27_R07.PRO_Debug
    Verification scope and method:
    {Full verification} executed with pass rate 99.4%, 0 P1 and 9 P2 issues found and not fixed and 4 P2 issues in Verfication . Refer test report for detail.
Main changes compared with previous version, refer RN for the details, highlights listed below:
    Open AIMS with risk evaluation – refer slide 11
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 10: {CD542ICA H_R07 Pro} Open IG/Gating with risk evaluation
Key | Summary | Status | Fix version | Priority | Remark
AW2-18149 | 【CD542ICAH】【偶现】切换福特牌账号，地图账号还显示上一个账号 | Analysis | R07.1 | Gating | 1.出现概率：偶现（2/10) 2.恢复方法：重启车机或重新登录账号 3.用户使用频次：高频 当前暂无可查询埋点 4.Root cause：地图主线账号支持登录登出回调，现在福特登录登出不在地图内部处理，地图同步账号属于异步操作，需要主线账号同步回调 5.影响评估：Medium，若账号不登录，地图部分功能无法正常使用 6.修复计划：同账号联调中，下版本带入
AW2-18132 | 【CD542ICAH】【必现】重庆路测，当日尾号限行，导航推荐路线未避开限行路段 | Analysis | R07.1 | Gating | 1.出现概率：特殊场景必现 2.恢复方法：NA 3.用户使用频次：高频 4.Root Cause：当限行路段为起终点必经之路时，路径规划无法避开限行路段。 5.影响评估：Medium，规划路线时无限行提醒可能导致用户违章 6.修复计划：正对齐727的文案方案进行需求优化
AW2-18031 | 【CD542ICA_ H】【必现】【Maps】唤醒词：黑夜模式、白天模式，在导航中，tts：已切换导航视角 | Developing | 后续OTA版本 | Gating | 1.出现概率：开启免唤醒后必现 2.恢复方法：NA 3.用户使用频次：高频 4.Root Cause：在免唤醒的场景下，说『黑夜/白天模式』会触发『跟随模式』，因为『黑夜/白天模式』非免唤醒词而『跟随模式』是免唤醒词导致误触 5.影响评估：Medium，免唤醒功能需用户手动主动打开，不打开免唤醒功能下无此问题 6.修复计划：语音技术部正在进行模型优化，周期较久，将在OTA版本带出
AW2-17936 | Phase 4：【CD542ICA_H】【地图】【偶现】诱导直行，实际左转，导航由在线转成离线，并一直离线自动偏航 | Analysis | NA | Gating | 1.出现概率：仅出现一次 2.恢复方法：重新发起导航 3.用户使用频次：高频 4.Root Cause：无引擎日志，且未复现 5.影响评估：Medium，出现该场景后用户体验很差 6.修复计划：实车压测100次未复现，将持续跟踪3个版本
AW2-18435 | 【用户体验】【导航】【CD542ICA H】【偶现】区间测速icon飘到屏幕上方 | Analysis | R07.1 | Gating | 1.出现概率：偶现 2.恢复方法：进入区间限速后自动恢复 3.用户使用频次：高频 4.Root cause：怀疑为修改区间限速图标新引入 5.影响评估：Low 6.修复计划：计划下个版本带出
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 11: {CD542ICA H_R07 Pro} Open IG/Gating with risk evaluation
Key | Summary | Status | Fix version | Priority | Remark
AW2-13921 | [CD542ICAH] [地图] [必现]AR导航中，点击Home键回到launcher界面后再进入地图，会闪一下 | Analysis | NA | Gating | 1.出现概率：必现 2.恢复方法：NA 3.用户使用频次：中频（55000+用户车，4/1~4/6 导航中AR导航切换数为612次），但单一用户在导航中不断切换AR和launcher页面的可能性较低 4.Root Cause：AR视频view控件和地图展示控制都使用的 Sufaceview双缓存绘制，地图前后进行调度时，系统会对 view 的生命周期产生影响，返回前台时对view 的绘制的顺序产生影响。因为地图的view优先级高于VPA图片，所以先绘制完地图，再绘制VPA的view，进而产生了闪烁的现象 5.影响评估：high，用户体验很差，但不影响功能 6.修复计划：问题涉及安卓底层逻辑，暂未找到解决方案，仍在分析中，依赖主线发版解决，随时和FO对齐
AW2-13029 | 【CD542ICA H】【偶现】导航中，路口放大图展示黑框，没有图片 | Analysis | NA | Gating | 1.出现概率：偶现 1/50 2.恢复方法：放大图自动恢复 3.用户使用频次： 高频 4.Root cause：前期分析原因为上层代码放大图隐藏显示交互逻辑异常。此部分已修复。目前分析复现原因为bitmap被回收导致副驾黑屏，此部分修复方案仍在分析中 5.影响评估：High，影响用户获取关键路口信息 6.修复计划：仍在分析中，计划R07.1带出
AW2-12192 | 【CD542ICA H】【偶现】行驶中，发起实景导航，摄像头显示黑色 | Analysis | NA | Gating | 1.出现概率：偶现 1/20 单一用户在一次导航过程中累积切换20次出现1次 2.恢复方法：重启地图 3.用户使用频次： 中频（55000+用户车，4/1~4/6 导航中AR导航切换数为612次），但单一用户在导航中不断切换AR前后台/仪表/中控页面的可能性较低 4.Root cause：百度现在查到是FordSDK.jar的内部的Camera类没有回调。 调用FordEVSCameraManager.openCamera&FordEVSCameraManager.startStream后，没有回调数据上来，需要德赛同学协助介入分析 5.影响评估：Medium，一旦出现问题必须重启地图，用户体验差 6.修复计划：仍在分析中，计划R07.1带出
AW2-9032 | [CD542ICA H][高频]清除地图后台进程，再打开地图显示百度账号未登录 | Analysis | R07.1 | Gating | 1.出现概率：偶现（2/10) 2.恢复方法：重启车机或重新登录账号 3.用户使用频次：高频 当前暂无可查询埋点 4.Root cause：地图主线账号支持登录登出回调，现在福特登录登出不在地图内部处理，地图同步账号属于异步操作，需要主线账号同步回调 5.影响评估：Medium，若账号不登录，地图部分功能无法正常使用 6.修复计划：同账号联调中，下版本带入
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 12: {CD542ICA H_R07 Pro} 内存泄露专项测试 Pass

## Slide 13: {CD542ICA H_R07 Pro} 语音专项测试
唤醒词唤醒率：高配 Pass
场景化命令词识别率 |  |  |  | 
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
小度小度 | 唤醒率-低噪 | 92.00% | 98.33% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 90.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 97.50% | PASS
你好福特 | 唤醒率-低噪 | 92.00% | 95.00% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 90.00% | 94.17% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 85.00% | 96.67% | PASS
暂停播放 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 98.33% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 95.00% | PASS
继续播放 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 96.67% | PASS
上一首 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 98.33% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 95.00% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 96.67% | PASS
上一曲 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 96.67% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 98.33% | PASS
下一首 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 93.33% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 93.33% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 88.33% | PASS
下一曲 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 98.33% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 96.67% | PASS
接听电话 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 98.33% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 96.67% | PASS
挂断电话 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 91.67% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 100.00% | PASS
场景化命令词识别率 |  |  |  | 
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
跟随模式 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 96.67% | PASS
车头朝上 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 100.00% | PASS
正北模式 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 98.33% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 100.00% | PASS
放大地图 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 98.33% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 96.67% | PASS
缩小地图 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 98.33% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 98.33% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 90.00% | PASS
打开路况 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 98.33% | PASS
关闭路况 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 100.00% | PASS
开始导航 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 90.00% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 100.00% | PASS
场景化命令词识别率 |  |  |  | 
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
查看全程 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 98.33% | PASS
继续导航 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 96.67% | PASS
上一页 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 93.33% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 91.67% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 95.00% | PASS
下一页 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 98.33% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 96.67% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 93.33% | PASS
确定 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 98.33% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 95.00% | PASS
取消 | 唤醒率-低噪 | 85.00% | 91.67% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85.00% | 86.67% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80.00% | 100.00% | PASS
第一个 | 唤醒率-低噪 | 62.48% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 61.90% | 97.50% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 61.33% | 91.67% | PASS
第二个 | 唤醒率-低噪 | 60.76% | 91.67% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 60.19% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 59.62% | 85.00% | PASS
第三个 | 唤醒率-低噪 | 59.05% | 100.00% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 58.48% | 91.67% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 57.90% | 86.67% | PASS
误唤醒 | 测试场景/时长 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
小度小度 | 静态测试 （互相聊天对话） 4小时 | <0.3次/h | 0次/h | PASS
你好福特 |  | <1.2次/h | 0次/h | PASS
小度小度 | 播放爱情公寓5 20小时 | <0.3次/h | 0次/h | PASS
你好福特 |  | <1.2次/h | 0次/h | PASS

## Slide 14: {CD542ICA H_R07 Pro} 性能专题测试
序号 | 影响因素 | 允许偏差上限 | R05 | 百度R07测试 | 福特R07测试 | R07和R05偏差 | 百度测试R07和上限偏差 | 福特测试R07和上限偏差 | 备注
1 | Power on QQ音乐首次启动（默认未播放） | / | 5.45666667 | 5.246666667 | block | -3.85% | / | #VALUE! | 
2 | Power on QQ音乐首次启动（默认播放） | 6.325 | 2.13333333 | 2.096666667 | block | -1.72% | -66.85% | #VALUE! | 
3 | Power onQQ音乐选择歌单 | 1.8 | 2.06666667 | 1.99 | block | -3.71% | 10.56% | #VALUE! | 
4 | Power onQQ音乐选择歌曲 | 2.4 | 2.29333333 | 2.503333333 | block | 9.16% | 4.31% | #VALUE! | 
5 | Power on在线电台首次启动 | 6.325 | 1.89666667 | 2.17 | block | 14.41% | -65.69% | #VALUE! | 
6 | Power on到语音导航 | 4.6 | 3.23 | 3.343333333 | block | 3.51% | -27.32% | #VALUE! | 
7 | Power on到语音导航规划完成 | 12.6 | 13.7533333 | 15.61666667 | block | 13.55% | 23.94% | #VALUE! | 网络有一定程度影响，同时AR功能对资源也有一定影响
8 | Power on导航启动时间 | 12.6 | 9.89 | 7.556666667 | 11.9 | -23.59% | -40.03% | -5.56% | 
9 | power on导航界面点击输入框出现下拉框 | 1.2 | 3.56 | 3.516666667 | AW2-18353 | -1.22% | 193.06% | #VALUE! | 结合jira问题压测分析中，计划下周内分析原因并在R07.1改善
10 | power on导航搜索地址完成 | 3 | 3.14666667 | 2.49 | block | -20.87% | -17.00% | #VALUE! | 
11 | power on选择目的地后路线规划完成 | 2.4 | 2.12666667 | 2.53 | block | 18.97% | 5.42% | #VALUE! | 
12 | Power onPTT可用 | 16.8 | 9.59666667 | 15.25666667 | 8.7 | 58.98% | -9.19% | -48.21% | 
13 | Power on语音可用 | 17.325 | 23.2233333 | 17.11333333 | 8.7 | -26.31% | -1.22% | -49.78% | 
14 | Power on语音播放音乐 | 5.75 | 4.23 | 5.033333333 | block | 18.99% | -12.46% | #VALUE! | 
15 | Power on在线电台音源恢复 | 4.6 | 6.03666667 | 5.406666667 | block | -10.44% | 17.54% | #VALUE! | 
16 | Power on到根目录两首歌的USB音源恢复 | 1.2 | 3.05333333 | 1.85 | 0.6 | -39.41% | 54.17% | -50.00% | 
17 | Power onQQ音源恢复 | 4.6 | 4.39333333 | 2.156666667 | block | -50.91% | -53.12% | #VALUE! | 
18 | Power on 到账号自动登录时间 | 2.4 | 0.61333333 | 0.733333333 | 0.1 | 19.57% | -69.44% | -95.83% | 
19 | Power on 到账号二维码出现时间 | 8 | 3.03666667 | 3.413333333 | / | 12.40% | -57.33% | #VALUE! | 
20 | Power on 到人脸识别时间 | 5.75 | 1.82833333 | 1.661666667 | 2.3 | -9.12% | -71.10% | -60.00% | 
21 | Power on人脸识别成功，账号成功登录时间 | 13.65 | 11.537 | 10.51833333 | 0.9 | -8.83% | -22.94% | -93.41% | 
22 | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动（默认未播放） | / | 5.00333333 | 4.9 | block | -2.07% | #VALUE! | #VALUE! | 
23 | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动（默认播放） | 3.45 | 2.2 | 2.12 | 1.3 | -3.64% | -38.55% | -62.32% | 
24 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌单 | 1.8 | 2.05 | 1.933333333 | 1.6 | -5.69% | 7.41% | -11.11% | 
25 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌曲 | 2.4 | 2.70666667 | 2.683333333 | 1.9 | -0.86% | 11.81% | -20.83% | 

## Slide 15: {CD542ICA H_R07 Pro} 性能专题测试
序号 | 影响因素 | 允许偏差上限 | R05 | 百度R07测试 | 福特R07测试 | R07和R05偏差 | 百度测试R07和上限偏差 | 福特测试R07和上限偏差 | 备注
26 | 系统稳定状态下USB音乐首次启动 | 1.8 | 2.24666667 | 2.353333333 | 1.6 | 4.75% | 30.74% | -11.11% | 
27 | 系统稳定状态下在线电台首次启动 | 1.8 | 3.00333333 | 2.526666667 | 2.5 | -15.87% | 40.37% | 38.89% | 
28 | 系统稳定状态下喜马拉雅首次启动 | 1.8 | 3.58333333 | 2.706666667 | / | -24.47% | 50.37% | #VALUE! | 
29 | 系统稳定状态下新闻首次启动 | 1.8 | 2.68 | 2.416666667 | 1.9 | -9.83% | 34.26% | 5.56% | 
30 | 系统稳定状态下Navigation首次启动 | 5.75 | 4.66666667 | 4 | 3.7 | -14.29% | -30.43% | -35.65% | 
31 | 系统稳定状态下导航界面点击输入框出现下拉框 | 1.2 | 1.34666667 | 1.586666667 | 2.1 | 17.82% | 32.22% | 75.00% | 
32 | 稳定状态下音量硬按键响应速度 | 0.65 | 1.12666667 | 1.25 | 0.2 | 10.95% | 92.31% | -69.23% | 
33 | 稳定状态下切换歌曲硬按键响应速度 | 0.65 | 1.29666667 | 1.183333333 | 1.1 | -8.74% | 82.05% | 69.23% | 
34 | QQ热启动 | 0.52 | 0.75666667 | 0.693333333 | 0.5 | -8.37% | 33.33% | -3.85% | 
35 | 喜马拉雅热启动 | 0.52 | 0.72 | 0.763333333 | / | 6.02% | 46.79% | #VALUE! | 
36 | 在线电台热启动 | 0.52 | 0.75 | 0.77 | 0.7 | 2.67% | 48.08% | 34.62% | 
37 | USB音乐热启动 | 1.2 | 0.71 | 0.68 | 1.5 | -4.23% | -43.33% | 25.00% | 
38 | 新闻热启动 | 0.52 | 0.75333333 | 0.686666667 | 1 | -8.85% | 32.05% | 92.31% | 
39 | Navigation热启动 | 1.2 | 0.30666667 | 0.296666667 | 0.3 | -3.26% | -75.28% | -75.00% | 
40 | 24小时Monkey测试中的CPU Free | 15 | 103 | 114.83 | / | 11.49% | 665.53% | #VALUE! | 
41 | 24小时Monkey测试中的RAM Free | 400 | 285 | 175 | / | -38.60% | -56.25% | #VALUE! | 
42 | 24小时Monkey测试中的GPU Free | 40 | 67% | 82.71% | / | 23.45% | -97.93% | #VALUE! | 
43 | 24小时Monkey中的ANR次数 | 5 | 5 | 2 | / | -60.00% | -60.00% | #VALUE! | 
44 | 24小时Monkey中的Crash次数 | 5 | 6 | 0 | / | -100.00% | -100.00% | #VALUE! | 
45 | 24小时Monkey中内存泄露进程数 | 5 | 0 | 0 | / | #DIV/0! | -100.00% | #VALUE! | 
46 | 组合场景下的ANR次数 | 5 | 0 | 0 | / | #DIV/0! | -100.00% | #VALUE! | 
47 | 组合场景下的Crash次数 | 5 | 0 | 0 | / | #DIV/0! | -100.00% | #VALUE! | 
48 | IVI路测常用场景1H后开启后倒车 | 1.2 |  | #DIV/0! | 1.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.33% | 
49 | 系统稳定状态下导航搜索 | 2.4 | 2.92666667 | 2.323333333 | 2.3 | -20.62% | -3.19% | -4.17% | 
50 | 系统稳定状态下导航路径规划 | 1.68 | 2.15 | 2.75 | 1.9 | 27.91% | 63.69% | 13.10% | 

## Slide 16: {CD542ICA H_R07 Pro} 性能专题测试
序号 | 影响因素 | 允许偏差上限 | R05 | 百度R07测试 | 福特R07测试 | R07和R05偏差 | 百度测试R07和上限偏差 | 福特测试R07和上限偏差 | 备注
51 | 系统稳定状态下在线QQ音乐切歌 | 1.8 | 1.46 | 1.356666667 | 1.1 | -7.08% | -24.63% | -38.89% | 
52 | 系统稳定状态下在线电台切换 | 1.8 | 0.99 | 1.14 | 1.1 | 15.15% | -36.67% | -38.89% | 
53 | 系统稳定下，语音导航搜索时间 | 3.45 | 3.89 | 3.236666667 | 2.8 | -16.80% | -6.18% | -18.84% | 
54 | 导航中，语音目的地切换搜索时间 | 3.45 | 4.45666667 | 2.57 | 2.7 | -42.33% | -25.51% | -21.74% | 
55 | 导航中，语音目的地切换路径规划 | 9 | 5.5 | 6.23 | 5.3 | 13.27% | -30.78% | -41.11% | 
56 | 系统稳定下，语音播放音乐 | 4.6 | 3.65 | 3.833333333 | 2.7 | 5.02% | -16.67% | -41.30% | 
57 | 系统稳定下，语音车控 | 1.2 | 1.37333333 | 1.413333333 | 0.5 | 2.91% | 17.78% | -58.33% | 
58 | 系统稳定下，语音系统控制 | 1.2 | 1.02333333 | 1.43 | 0.7 | 39.74% | 19.17% | -41.67% | 
59 | 语音热启动时间 | 1.2 | 0.34 | 0.373333333 | / | 9.80% | -68.89% | #VALUE! | 
60 | 车机管家冷启动时间 | 4.6 | 1.14 | 1.503333333 | / | 31.87% | -67.32% | #VALUE! | 
61 | 车机管家热启动时间 | 1.2 | 0.80666667 | 0.843333333 | / | 4.55% | -29.72% | #VALUE! | 
62 | 随心拍冷启动时间 | 4.6 | 依赖实车 | 1.934666667 | block | #VALUE! | -57.94% | #VALUE! | 
63 | 随心拍热启动时间 | 1.2 | 依赖实车 | 0.148333333 | block | #VALUE! | -87.64% | #VALUE! | 
64 | 消息中心冷启动时间 | 4.6 | 0.62 | 0.663333333 | / | 6.99% | -85.58% | #VALUE! | 
65 | 消息中心热启动时间 | 1.2 | 0.67666667 | 0.6 | / | -11.33% | -50.00% | #VALUE! | 
66 | 随心看冷启动时间 | 4.6 | 6.6 | 7.123333333 | block | 7.93% | 54.86% | #VALUE! | 如AW2-13936，随心看当前已无优化空间
67 | 随心看热启动时间 | 0.65 | 0.62333333 | 0.593333333 | block | -4.81% | -8.72% | #VALUE! | 
68 | 车家互联冷启动时间 | 3.45 | 4.40666667 | 3.306666667 | / | -24.96% | -4.15% | #VALUE! | 
69 | 车家互联热启动时间 | 1.2 | 4.63666667 | 3.12 | / | -32.71% | 160.00% | #VALUE! | 车家互联无热启动模式，进入后台自动退出，每次点击均为冷启动。需耗时3s左右
70 | 图像冷启动时间 | 1.8 | 1.514 | 1.501666667 | / | -0.81% | -16.57% | #VALUE! | 
71 | 图像热启动时间 | 1.2 | 1.22166667 | 1.378666667 | / | 12.85% | 14.89% | #VALUE! | 
72 | 账号冷启动时间 | 1.8 | 0.96333333 | 0.883333333 | / | -8.30% | -50.93% | #VALUE! | 
73 | 普通导航-全屏过渡期间冷启动时间 | 12.6 | 10.3133333 | 10.59666667 | 11.9 | 2.75% | -15.90% | -5.56% | 
74 | 普通导航-分屏冷启动时间 | 10.5 | 8.48666667 | 8.68 | 3.1 | 2.28% | -17.33% | -70.48% | 
75 | 普通导航-分屏热启动时间 | 1.2 | 0.33 | 0.393333333 | 0.2 | 19.19% | -67.22% | -83.33% | 
76 | AR导航-全屏冷启动时间 | 13.65 | 功能未开发完成 | 3.536666667 | 0.8 | #VALUE! | -74.09% | -94.14% | 
77 | AR导航-全屏热启动时间 | 2.4 | 功能未开发完成 | 1.113333333 | 0.6 | #VALUE! | -53.61% | -75.00% | 
78 | AR导航-分屏冷启动时间 | 12.6 | 功能未开发完成 | 5.76 | 0.8 | #VALUE! | -54.29% | -93.65% | 
79 | AR导航-分屏热启动时间 | 2.4 | 功能未开发完成 | 1.633333333 | 0.7 | #VALUE! | -31.94% | -70.83% | 
80 | 输入法冷启动时间 | 2.4 | 0.61333333 | 0.503333333 | 0.7 | -17.93% | -79.03% | -70.83% | 
81 | 输入法热启动时间 | 1.2 | 0.33 | 0.31 | 0.4 | -6.06% | -74.17% | -66.67% | 
82 | EM冷启动时间 | 2.4 | 依赖实车 | 0.744666667 | 0.8 | #VALUE! | -68.97% | -66.67% | 
83 | EM热启动时间 | 1.2 | 依赖实车 | 0.344333333 | 0.3 | #VALUE! | -71.31% | -75.00% |