## Slide 1
Sync+ 2.0
Phase4_764_R08.5 –Baidu
Baidu
Updated on 2022-05-12
Think
Point of view
Plan to Implement
Implement
Desired Outcome
Awareness
Decision
Escalation Help

## Slide 2: {CD764_R08.4} Software overall status {yellow}
Software key info
  Refer SWAD for the details:
    MCU version: 20220428_430_PRO
    SoC User version: 20220428_0677_EL27_R08.PRO.HF4_User
    Verification scope and method:
    {Full verification} executed with pass rate 98%, 1 P1 and 46 P2 issues found and not fixed. Refer test report for detail.
Main changes compared with previous version, refer RN for the details, highlights listed below:
    Open P1 issue list with risk evaluation – refer slide 3
    Open AIMS with risk evaluation – refer slide 4
    Memory leak test and VR projects test result – refer 5、6、7 、8
    Performance test result – refer
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 3: {CD764_R08.4} Open P1（IG） issue list with risk evaluation#1
Key | Created | Summary | Root cause | Status | Fix version | Priority | risk evaluation
APIMCIS-28941 | 2022/4/3 | 【必现】【性能】【CD764】多个应用建立了太多的服务连接-Baidu | 在CD764的性能检查中发现，有多个进程建立了很多的连接，需要排除一下代码，确认服务的打开和关闭配对。 | 待办 | 需要和福特共同Review | Immediate Gating | 风险评估：L 性能优化相关的问题，整体在和福特相关的同事进行确认及推进
遗留1个IG问题，分析影响较小，非block issue。
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 4: {CD764_R08.4} Open AIMS with risk evaluation
Key | Summary | Status | Fix version | Priority | AIMS # | Remark
APIMCIS-21386 | [CD764][必现][语音]Phase-4:【偶发】NTT 紧急呼叫测试时，你好你好会唤醒语音 | 重新打开 | R10 | Gating | 3852936 | 风险评估：L 偶发问题，目前已经收到对应的误报的语料，当前语音技术部正根据误报的语料来进行相关训练，输出识别模型预计5/10日给出模型后开始集成及验证
APIMCIS-22324 | 【CD764】【audio】【必现】切换音源时界面会跳一下 | Reopened | 需要与福特确认 | Gating | 3853147 | 风险评估：L 当前现象是FM Radio/在线Radio进行切换的时候画面会跳，由于Radio(德赛)和在线Radio（百度）是两个App，从技术角度当前无法进行优化，建议关闭
APIMCIS-23906 | [CD764]IVI，语音唤醒反馈在呢，但是显示的是拜拜 8：48低频 | Awaiting implementation | 需要与福特确认 | Gating | 3843819 | 风险评估：L 低频问题，在性能较差的情况下才能会出现，当前与福特沟通了修改策略，需要明确是否可按照当前的方案进行修改。
APIMCIS-24297 | 【CD764】 IVI，语音提示界面，反馈时字体重叠，13：03低频 | Awaiting implementation | 需要与福特确认 | Gating | 3844941 | 风险评估：L 当前与福特沟通了修改策略，需要明确是否可按照当前的方案进行修改
APIMCIS-27911 | 【CD764】IVI，语音你好林肯，显示我在，但是反馈与文字不一致，10：20低频 | 处理中 | 需要与福特确认 | Gating | 3863971 | 风险评估：L 相关问题对应的方案与客户沟通，待客户确认是否执行
APIMCIS-24810 | 【CD764】【必现】【audio】IVI，USB音乐切换QQ音乐，U盘名称部分重叠 | Test | R09 | Gating | 3857882 | 风险评估：L 该问题属于UI优化问题，且用户感官较小，目前已修复，R09版本合入优化。
APIMCIS-25774 | [CD764][地图]反应慢，字体变窄（16：41） | Test | R09 | Gating | 3860015 | 风险评估:L UI问题，问题针对字体变窄已经修改，计划R09版本合入 其中地图反应慢涉及性能优化需要长期解决，优化
APIMCIS-27692 | 【CD764】【必现】语音无法控制开启导航声音（252396km 2-11-19-36 661km） Navigation sound can not be controled by voice command | Test | R09 | Gating | 3863789 | 风险评估：L 手动可以关闭，导航功能，不会导致功能block，该问题已经修复，计划R09版本进行修复
遗留8个工厂问题未在R08.4版本关闭，4个问题需要与福特Review明确后续处理意见，剩余问题计划在R09/R10版本进行修复
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 5: {CD764_R08} 内存泄漏专项测试

## Slide 6: {CD764_R08} 内存泄漏专项测试

## Slide 7: {CD764_R08} 语音专项测试
唤醒词唤醒率 |  |  |  | 
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
小度小度 | 低噪 | 92% | 100% | PASS
 | 中噪 | 90% | 100% | PASS
 | 高噪 | 85% | 97% | PASS
你好林肯 | 低噪 | 92% | 100% | PASS
 | 中噪 | 90% | 100% | PASS
 | 高噪 | 85% | 93% | PASS
场景化命令词识别率 |  |  |  | 
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
暂停播放 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 98% | PASS
继续播放 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
上一首 | 低噪 | 85% | 200% | PASS
 | 中噪 | 85% | 300% | PASS
 | 高噪 | 80% | 92% | PASS
上一曲 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 98% | PASS
 | 高噪 | 80% | 96% | PASS
下一首 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 98% | PASS
 | 高噪 | 80% | 98% | PASS
下一曲 | 低噪 | 85% | 94% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 96% | PASS
接听电话 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
挂断电话 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
场景化命令词识别率 |  |  |  | 
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
跟随模式 | 低噪 | 85% | 98% | PASS
 | 中噪 | 85% | 92% | PASS
 | 高噪 | 80% | 94% | PASS
车头朝上 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
正北模式 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 98% | PASS
 | 高噪 | 80% | 96% | PASS
放大地图 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
缩小地图 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 96% | PASS
打开路况 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
关闭路况 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
开始导航 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
场景化命令词识别率 |  |  |  | 
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
查看全程 | 低噪 | 85% | 98% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
继续导航 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 98% | PASS
上一页 | 低噪 | 85% | 98% | PASS
 | 中噪 | 85% | 98% | PASS
 | 高噪 | 80% | 92% | PASS
下一页 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 98% | PASS
 | 高噪 | 80% | 96% | PASS
确定 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 98% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
取消 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
第一个 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
第二个 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
第三个 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 96% | PASS
唤醒词唤醒率：Pass
唤醒词（小度小度、你好林肯），高中低噪，各测20遍，场景化命令词（上一首、等），高中低噪，各测10遍
通常要找6至8人

## Slide 8: {CD764_R08} 语音专项测试
误唤醒测试：Pass
误唤醒 | 测试场景/时长 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
小度小度 | 静态 （互相聊天对话） 4小时 | <0.3次/h | 1 | PASS
你好林肯 |  | <0.5次/h | 0 | PASS
小度小度 | 播放爱情公寓5（20小时） | <0.3次/h | 2 | PASS
你好林肯 |  | <0.5次/h | 3 | PASS

## Slide 9: {CD764_R08} 性能对比测试结果
序号 | 影响因素 | 权重 | 测试步骤 | R07.1 | R08.4 | R08.5 | Baidu Comments
1 | Power on导航启动时间 | 1.5 | 1.IVI完全关机以后，发送Ignition on的can消息 2.Launcher显示后等待1s，点击导航图标 3.整个测试过程中录屏 | 41.733 | 25.666 | 23.863 | 性能提升较为明显
2 | Power on PTT可用 | 1 | 1.IVI完全关机以后，发送Ignition on的can消息 2.Launcher显示后等待1s，按下方向盘语音硬按键 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 | 13.492 | 13.892 | 13.831 | 基本与原本性能持平（存在测试误差及波动）
3 | Power on语音可用 | 1 | 1.IVI完全关机以后，发送Ignition on的can消息 2.Launcher显示后等待1s，尝试唤醒词唤醒 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 | 14.408 | 13.661 | 14.015 | 基本与原本性能持平
4 | 系统稳定状态下USB音乐首次启动 | 0.5 | 开机Launcher出来以后等待5分钟，点击U盘音乐按钮 | 4.066 | 2.934 | 2.642 | 性能提升较为明显
5 | Power on FM/在线电台音源恢复 | 1.5 | 1.IVI完全关机以后，发送Ignition on的can消息 2.整个测试过程中录屏 | 7.866 | 7.466 | 7.598 | 基本与原本性能持平
6 | Power on到根目录两首歌的USB音源恢复 | 0.5 | IVI完全关机以后，发送Ignition on的can消息，整个测试过程中录屏 | 2.866 | 2.733 | 3.174 | 基本与原本性能持平 （存在测试误差及波动）
7 | Power on QQ音源恢复 | 1 | IVI完全关机以后，发送Ignition on的can消息，整个测试过程中录屏 | 6.766 | 6.467 | 7.227 | 基本与原本性能持平 （存在测试误差及波动）